|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |  |  |
| 09.04. | 2025 |  | № | 76 |
|  |  | ст.Грушевская |  |  |

| Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов. |  |
| --- | --- |
| В соответствии с Постановлением Администрации Грушевского сельского поселения № 237 от 09.04.2025г «Об утверждении программы по проведению ежегодной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями Грушевского сельского поселения», |  |

- Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно приложению.

- Опубликовать настоящее распоряжение путем размещения на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского сельского поселения Селиванову Т.И.

| - Глава Администрации - Грушевского сельского поселения |  | - Н.Л. Онищенко |
| --- | --- | --- |

Распоряжение вносит

Начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ

Администрации Грушевского сельского поселения

Селиванова Т.И.

Приложение

к распоряжению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 09.04.2025 № 76

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | наименование организации | мероприятия | сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Администрация Грушевского сельского поселения, ст. Грушевская, ул. Советская, 265а | 1.Заключение контракта по подготовке системы отопления к отопительному периоду | июль - август 2025 |
|  |  | 2.Заключение договора на периодическое обследование дымовых, вентканалов от газовых приборов | июль - август 2025 |
|  |  | 3.Назначение ответственного лица за электрохозяйство | До 30.07.2025 |
|  |  | 4.Подготовка и сдача комплекта документов в комиссию по проведению ежегодной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | август - сентябрь 2025 |
|  |  | 5.Назначение ответственного лица за газовое хозяйство | До 30.07.2025 |
| 2 | МБУК ГСП «Грушевский СДК», ст. Грушевская, ул. Советская, 251а | 1.Назначение ответственного лица за электрохозяйство 2. Заключение контракта по подготовке системы отопления к отопительному периоду 3. Назначение ответственного лица за газовое хозяйство 4. Инструктаж лиц, ответственных за пожарно-технический минимум 5. Инструктаж лиц, ответственных за газовое оборудование | до 30.07.2025 |
| 3 | СДК ст. Грушевская, ул.Советская,35 | 1.Назначение ответственного лица за электрохозяйство 2. Заключение контракта по подготовке системы отопления к отопительному периоду 3. Назначение ответственного лица за газовое хозяйство 4. Инструктаж лиц, ответственных за пожарно-технический минимум 5. Инструктаж лиц, ответственных за газовое оборудование | до 30.07.2025 |
| 4 | СДК Х.Камышеваха, ул.Подтелкова,30 | 1.Назначение ответственного лица за электрохозяйство 2. Заключение контракта по подготовке системы отопления к отопительному периоду 3. Назначение ответственного лица за газовое хозяйство 4. Инструктаж лиц, ответственных за пожарно-технический минимум 5. Инструктаж лиц, ответственных за газовое оборудование | до 30.07.2025 |
| Регламентные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Администрация Грушевского сельского поселения, ст. Грушевская, ул. Советская, 265а | Проведения промывки системы отопления; Гидравлические испытания котла, системы отопления, Проведение ревизии запорной арматуры; Обследование дымовых, вентканалов от газовых приборов | июнь-август 2025 |
| 2 | МБУК ГСП «Грушевский СДК», ст. Грушевская, ул. Советская, 251а | Проведения промывки системы отопления; Проведение ревизии запорной арматуры; Гидравлические испытания котла, системы отопления, Обследование дымовых, вентканалов от газовых приборов | июнь-август 2025 |
| 3 | СДК ст. Грушевская, ул.Советская,35 | Проведения промывки системы отопления; Гидравлические испытания котла, системы отопления; Проведение ревизии запорной арматуры; Обследование дымовых, вентканалов от газовых приборов | июнь-август 2025 |
| 4 | СДК Х.Камышеваха, ул.Подтелкова,30 | Проведения промывки системы отопления; Гидравлические испытания котла, системы отопления; Проведение ревизии запорной арматуры; Обследование дымовых, вентканалов от газовых приборов | июнь-август 2025 |