Администрация   Грушевского   сельского   поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2011                                                                                                      №   224

ст. Грушевская.

О  внесении  изменений  в  постановление

Администрации Грушевского сельского поселения

от  19.07. 2010г.   № 241    «Об   утверждении

долгосрочной целевой программы «Комплексное

благоустройство  территории  Грушевского

сельского  поселения на 2010 -2012 годы»

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10. 2003 г. №  131-ФЗ   "Об  общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации",  ст. 30  Устава муниципального образования   «Грушевское  сельское  поселение Аксайского  района»  и  в  целях  обеспечения благоприятных условий   для создания  эстетического вида  и комфортной среды проживания,  развития экономики и социальной сферы,   снижения транспортных издержек и повышения уровня безопасности дорожного движения   на территории Грушевского сельского поселения,  -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1  В приложение к постановлению Администрации Грушевского сельского  поселения от 19.07. 2010г. № 241  ««Об  утверждении  долгосрочной  целевой   программы    «Комплексное благоустройство  территории  Грушевского сельского  поселения  на 2010 -2012 годы»  внести следующие изменения:

2 Главу 1 «Паспорт программы» раздел «Объемы источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2010 год составляет 4622,2 тыс. рублей в ценах 2010 года, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 1. Бюджет Ростовской области – 2028,9 тыс. рублей; 2. Бюджет МО – 2593,3 тыс. рублей; Общий объем финансирования Программы на 2011 год составляет 5880,8тыс. рублей в ценах 2011 года, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 1. Бюджет Ростовской области – 819,386 тыс. рублей; 2. Бюджет МО – 5279,306 тыс. рублей; |
| --- | --- |

3. Главу 5 изложить в редакции  согласно приложению  к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации Грушевского сельского поселения   «Ведомости Грушевского сельского поселения».

5.Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  подписания.

6. Контроль за  исполнением настоящего  постановление  возложить на заместителя Главы Администрации Грушевского сельского поселения   Конюшинского А.Д.

Глава Грушевского

сельского поселения                                                                               З.Н. Матвеева.

Проект вносит:

Заместитель Главы

Администрации  Конюшинский А.Д.

Приложение

к постановлению  Администрации

Грушевского сельского поселения

от  10.10.2011г. №  224

5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ ГРУШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на  2010 - 2013 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Ответственный исполнитель и соисполнители |  | Объём финансирования ( тыс. руб.) (областной и местный бюджет) | Сроки исполнения (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012год |  |  |  |  | 2013год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |
| Глава 1. Уличное освещение и энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Коммунальные услуги сетей уличного освещения Грушевского сельского поселения |  |  |  | Заместитель Главы Администрации | 3025,0 | 714,8 | 718,7 |  | 771,8 |  |  |  |  | 819,7 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт и текущие содержание сетей уличного освещения Грушевского сельского поселения |  |  |  | Заместитель Главы Администрации | 4298,5 | 393,1 | 1214,9 |  | 1304,8 |  |  |  |  | 1385,7 |  |  |  | Местный бюджет |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7323,5 | 1107,9 | 1933,6 |  | 2076,6 |  |  |  |  | 2205,4 |  |  |  |  |
| Глава 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обрезка и валка деревьев |  |  | Специалист 1 категории Администрации | 486,8 | 65,3 | 200,0 |  | 107,4 |  |  |  |  | 114,1 |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.2 |  | Комплекс работ по озеленению |  |  | Специалист 1 категории Администрации | 35,2 | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.3 |  | Выкашивание газонов |  |  | Специалист 1 категории Администрации | 742,9 | 100,0 | 200,0 |  | 214,8 |  |  |  |  | 228,1 |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  | Итого: |  |  |  | 1264,9 | 200,5 | 400,0 |  | 322,2 |  |  |  |  | 342,2 |  |  |  |  |
| Глава 3. Содержание, ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Капитальный ремонт дороги по ул. Советской ( ул. Советская от № 4 - №35) 620 метров |  |  | Заместитель Главы Администрации, ГУП «Аксайское ДРСУ» | 2051,9 (1629,172 /422,670) | 2051,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, местный бюджет |
| 3.2 |  | Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту дороги по ул. Советской ( ул. Советская от № 4 - №35) |  |  | Заместитель Главы Администрации АМУ «Райстройзаказчик» | 28,8 | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
| 3.3 |  | Содержание дорог |  |  | Заместитель Главы Администрации | 4636,4 | 370,4 | 1876,4 |  |  |  |  | 1136,8 |  |  |  | 1252,8 |  | местный бюджет |
| 3.4 |  | Приобретение остановочных автопавильонов для разворотных площадок школьных автобусов |  |  | Заместитель Главы Администрации, начальник сектора экономики и финансов Администрации | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
| 3.5 |  | Выборочный капитальный ремонт тротуара по ул. Советская (от ул. Первомайская до ул. Советская, 301 а) |  |  | Заместитель Главы Администрации | 1375,314 (1134,635 /240,679) |  | 993,196 819,386 (/173,810) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет/ местный бюджет |
|  |  | Итого: |  |  |  | 7574,414 | 2751,1 | 2869,596 |  |  |  |  | 1136,8 |  |  |  | 1252,8 |  |  |
| Глава 4. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов |  |  | Заместитель Главы Администрации, ГИБДД Аксайского района | 64,9 |  | 22,0 |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  | Итого: |  |  |  | 82,9 |  | 22,0 |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 5. Прочие мероприятия по благоустройству поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Обеспечение заключения договоров физических и юридических лиц с ООО "Южный город" на вывоз ТБО и ЖБО | Заместитель Главы Администрации |  |  | выделение средств не требуется | + | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 5.2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Грушевского сельского поселения | Специалист 1 категории Администрации |  |  | 999,7 | 208,5 | 383,2 |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 208,0 |  | Местный бюджет |  |
| 5.3 |  | Дезинфекционные работы на водопроводных сетях и сооружениях, резервуарах | Специалист 1 категории Администрации |  |  | 37,1 | 5,0 | 10,0 |  |  | 10,7 |  |  |  |  | 11,4 |  | Местный бюджет |  |
| 5.4 |  | Противоклещевая обработка кладбищ | Специалист 1 категории Администрации |  |  | 105,4 | 25,0 | 25,0 |  |  | 26,9 |  |  |  |  | 28,5 |  | Местный бюджет |  |
| 5.5 |  | Дезинсекция (грызуноистрибительные работы) и дератизация (комароистрибительные работы) | Специалист 1 категории Администрации |  |  | 16,9 | 4,0 | 4,0 |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 4,6 |  | Местный бюджет |  |
| 5.6 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель Главы Администрации |  |  | 270,3 | 64,1 | 64,1 |  |  | 69,0 |  |  |  |  | 73,1 |  | Местный бюджет |  |
| 5.7 |  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Заместитель Главы Администрации |  |  | 359,9 | 85,4 | 85,4 |  |  | 91,7 |  |  |  |  | 97,4 |  | Местный бюджет |  |
| 5.8 |  | Оплата труда и начисления по оплате труда | Начальник сектора экономики и финансов Администрации |  |  | 220,5 | 52,3 | 52,3 |  |  | 56,2 |  |  |  |  | 59,7 |  | Местный бюджет |  |
| 5.9 |  | ГСМ | Начальник сектора экономики и финансов Администрации |  |  | 107,4 | 18,7 | 27,6 |  |  | 29,6 |  |  |  |  | 31,5 |  | Местный бюджет |  |
| 5.10 |  | Приобретение детского игрового и спортивного оборудования для оснащения детских игровых площадок х.Валовый | Заместитель Главы Администрации |  |  | 99,7 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 5.11 |  | Приобретение детского игрового и спортивного оборудования для оснащения детских игровых площадок ст. Грушевская | Заместитель Главы Администрации |  |  | 198,9 |  | 198,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 5.12 |  | Благоустройство кладбищ | Заместитель Главы Администрации |  |  | 1147,1 |  |  |  |  | 554,1 |  |  |  |  | 593,0 |  | Местный бюджет |  |
| 5.13 |  | Перевозка тел умерших из дома ветеранов ВОВ, тел с места смерти от несчастных или трагических случаев, случаев убийств, невостребованных (неизвестных) трупов (останков) в морг. | Заместитель Главы Администрации МУП АГП «Аксайское кладбище» |  |  | 73,6 |  | 22,9 |  |  | 24,6 |  |  |  |  | 26,1 |  | Местный бюджет |  |
| 5.14 |  | Приобретение спортивного оборудования: снаряд-рукоход, «полукольца»; ограждение детской игровой зоны | Заместитель Главы Администрации |  |  | 73,8 |  | 73,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 3536,6 | 562,7 | 947,3 |  |  | 1067,1 |  |  |  |  | 1133,3 |  |  |  |
|  |  | Всего: |  |  |  | 20373,896 | 4622,2 | 6172,396 |  |  | 4645,6 |  |  |  |  | 4933,7 |  |  |  |