Администрация  Грушевского  сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2011                                                                                                           №  27

ст. Грушевская.

О  внесении  изменений  в  постановление

Администрации Грушевского сельского поселения

от  19.07. 2010г.   № 241    «Об   утверждении

долгосрочной целевой программы «Комплексное

благоустройство  территории  Грушевского

сельского  поселения  2010 -2012 годы»

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10. 2003 г. №  131-ФЗ   "Об  общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации",  ст. 31  Устава муниципального образования   «Грушевское  сельское  поселение Аксайского  района»  и  в  целях  обеспечения благоприятных условий   для создания  эстетического вида  и комфортной среды проживания,  развития экономики и социальной сферы,   снижения транспортных издержек и повышения уровня безопасности дорожного движения   на территории Грушевского сельского поселения,  -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В приложение к постановлению Администрации Грушевского сельского  поселения от 19.07. 2010г. № 241  ««Об  утверждении  долгосрочной  целевой   программы    «Комплексное благоустройство  территории  Грушевского сельского  поселения  2010 -2012 годы»  внести следующие изменения:

1.1 Главу 1 «Паспорт программы» раздел «Объемы источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2010 год составляет 3907,4 тыс. рублей в ценах 2010 года, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 1. Бюджет Ростовской области – 2028,9 тыс.рублей; 2. Бюджет МО – 1878,5 тыс. рублей; |
| --- | --- |

1.2. Главу 5 изложить в редакции  согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации Грушевского сельского  поселения от 04.10. 2010 г. № 299 «О  внесении  изменений  в  постановление Администрации Грушевского сельского поселения от  19.07. 2010г.   № 241    «Об   утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство  территории  Грушевского сельского  поселения  2010 -2012 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации Грушевского сельского поселения   «Ведомости Грушевского сельского поселения».

4.Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2011г.

5. Контроль за  исполнением настоящего  постановление  возложить на   ведущего специалиста  Администрации Грушевского сельского поселения   Бандурина В.Н.

Глава Грушевского

сельского поселения                                                                     З.Н. Матвеева.

Проект вносит:

ведущий специалист

Администрации  Бандурин В.Н

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 27.01. 2011г.  № 27

5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ ГРУШЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на  2010 - 2012 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители |  |  | Объём финансирования ( тыс. руб.) (областной и местный бюджет) | Сроки исполнения (тыс.руб) |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Глава 1. Уличное освещение и энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт и текущие содержание сетей уличного освещения Грушевского с/п | Ведущий специалист Администрации |  |  | 2808 | 393,1 | 1214,9 | 1200,0 | Местный бюджет |  |
| Глава 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обрезка и валка деревьев |  | Специалист 1 категории Администрации |  | 264,3 | 65,3 | 100,0 | 99,0 | Местный бюджет |  |
| 2.2 | Комплекс работ по озеленению |  | Специалист 1 категории Администрации |  | 35,2 | 35,2 |  |  | Местный бюджет |  |
| 2.3 | Выкашивание газонов |  | Специалист 1 категории Администрации |  | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | Местный бюджет |  |
| Глава 3. Содержание, ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт дороги по ул. Советской ( ул. Советская от № 4 - №35) 620 метров |  | Ведущий специалист Администрации, ГУП «Аксайское ДРСУ» |  | 2051,9 (1629,172 /422,670) | 2051,9 |  |  | Областной бюджет, местный бюджет |  |
| 3.2 | Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту дороги по ул. Советской ( ул. Советская от № 4 - №35) |  | Ведущий специалист Администрации, АМУ «Райстройзаказчик» |  | 28,8 | 28,8 |  |  | местный бюджет |  |
| 3.3 | Содержание дорог |  | Ведущий специалист Администрации |  | 2228,8 | 370,4 | 858,4 | 1000 | местный бюджет |  |
| 3.4 | Приобретение остановочных автопавильонов для разворотных площадок школьных автобусов |  | Ведущий специалист Администрации, начальник сектора экономики и финансов Администрации |  | 300,0 | 300,0 |  |  | Областной бюджет |  |
| 3.5 | Приобретение остановочных автопавильонов |  | Ведущий специалист Администрации, начальник сектора экономики и финансов Администрации |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
| 3.6 | Капитальный ремонт дороги по ул. Данилова 350 м. |  | Ведущий специалист Администрации, ГУП "Аксайское ДРСУ" |  | 1500,0 (1191,0/309,0) |  |  | 1500,0 | Областной бюджет, местный бюджет |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт дороги в х. Камышеваха по ул. Подтёлкова (2км.) |  | Ведущий специалист Администрации, ГУП "Аксайское ДРСУ" |  | 6000,0 (4764,0/1236,0) |  |  | 6000,0 | Областной бюджет, местный бюджет |  |
| Глава 4. Ремонт многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Советская, 345 |  | Ведущий специалист Администрации, уполномоченные представители жильцов |  | 600 |  |  | 600 |  | Областной бюджет |
| 4.2 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Советская 220 А |  | Ведущий специалист Администрации, уполномоченные представители жильцов |  | 900 |  |  | 900 |  | Областной бюджет |
| 4.3 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Советская, 220 Б |  | Ведущий специалист Администрации, уполномоченные представители жильцов |  | 920 |  |  | 920 |  | Областной бюджет |
| 4.4 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Чапаева 25 |  | Ведущий специалист Администрации, уполномоченные представители жильцов |  | 945 |  |  | 945 |  | Областной бюджет |
| 4.5 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Пушкинская 23 |  | Ведущий специалист Администрации, уполномоченные представители жильцов |  | 420 |  |  | 420 |  | Областной бюджет |
| 4.6 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Советская 395 В |  | Ведущий специалист Администрации, уполномоченные представители жильцов |  | 330 |  |  | 330 |  | Областной бюджет |
| 4.7 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Пушкинская 21 |  | Ведущий специалист Администрации, уполномоченные представители жильцов |  | 340 |  |  | 340 |  | Областной бюджет |
| 4.8 | Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Юбилейная 9 |  | Ведущий специалист Администрации, уполномоченные представители жильцов |  | 440 |  |  | 440 |  | Областной бюджет |
| Глава 5. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов |  | Ведущий специалист Администрации, ГИБДД Аксайского района |  | 80,0 |  | 40,0 | 40,0 |  | Местный бюджет |
| Глава 6. Прочие мероприятия по благоустройству поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение заключения договоров физических и юридических лиц с ООО "Сигма" на вывоз ТБО и ЖБО |  | Ведущий специалист Администрации | выделение средств не требуется |  | + | + | + |  |  |
| 6.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Грушевского сельского поселения |  | Специалист 1 категории, ведущий специалист Администрации | 608.5 |  | 208,5 | 200,0 | 200,0 |  | Местный бюджет |
| 6.3 | Дезинфекционные работы на водопроводных сетях и сооружениях, резервуарах |  | Специалист 1 категории, ведущий специалист Администрации | 25 |  | 5,0 | 10,0 | 10,0 |  | Местный бюджет |
| 6.4 | Противоклещевая обработка кладбищ |  | Специалист 1 категории Администрации | 75 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | Местный бюджет |
| 6.5 | Дезинсекция (грызуноистрибительные работы) и дератизация (комароистрибительные работы) |  | Специалист 1 категории Администрации | 12 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | Местный бюджет |
| 6.6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | Ведущий специалист Администрации | 192,3 |  | 64,1 | 64,1 | 64,1 |  | Местный бюджет |
| 6.7 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  | Ведущий специалист Администрации | 256,2 |  | 85,4 | 85,4 | 85,4 |  | Местный бюджет |
| 6.8 | Оплата труда и начисления по оплате труда |  | Начальник сектора экономики и финансов Администрации | 156,9 |  | 52,3 | 52,3 | 52,3 |  | Местный бюджет |
| 6.9 | ГСМ |  | Начальник сектора экономики и финансов Администрации | 73,9 |  | 18,7 | 27,6 | 27,6 |  | Местный бюджет |
| 6.10 | Приобретение детского игрового и спортивного оборудования для оснащения детских игровых площадок х.Валового |  | Ведущий специалист Администрации | 99,7 |  | 99,7 |  |  |  | Областной бюджет |
| 6.11 | Приобретение детского игрового и спортивного оборудования для оснащения детских игровых площадок ст. Грушевская |  | Ведущий специалист Администрации | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | Местный бюджет |
| 6.12 | Благоустройство кладбищ |  | Ведущий специалист Администрации | 420,2 |  |  | 420,2 |  |  | Местный бюджет |

Заместитель Главы Администрации                                                                                                               О.Д. Соловьева.