Администрация Грушевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2011                                                                                                          № 318

ст. Грушевская

О  внесении  изменений  в  постановление

Администрации Грушевского сельского поселения

от  10.10. 2011г.   № 224   «О  внесении  изменений

в  постановление Администрации  Грушевского

сельского поселения  от  19.07. 2010г.   № 241

«Об   утверждении долгосрочной целевой программы

«Комплексное  благоустройство  территории

Грушевского сельского  поселения на 2010 -2012 годы»

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10. 2003 г. №  131-ФЗ   "Об  общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации",  ст. 30  Устава муниципального образования   «Грушевское  сельское  поселение»  и  в  целях  обеспечения благоприятных условий   для создания  эстетического вида  и комфортной среды проживания,  развития экономики и социальной сферы,   снижения транспортных издержек и повышения уровня безопасности дорожного движения   на территории Грушевского сельского поселения,  -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В приложение к постановлению Администрации Грушевского сельского  поселения от 10.10. 2011г. № 224  «О  внесении  изменений   в  постановление Администрации  Грушевского  сельского поселения  от  19.07. 2010г.   № 241

«Об   утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное  благоустройство  территории   Грушевского сельского  поселения на 2010 -2012 годы»  внести следующие изменения:

1.1. В  главе  1  «Паспорт программы»  раздел «Объемы  и  источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2011 год составляет 6221,2 тыс. рублей в ценах 2011 года, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 
1. Бюджет Ростовской области –  893,401 тыс. рублей;
2. Бюджет МО                            –  5301,599 тыс. рублей»

- 1.2. Главу  5 « Программные мероприятия по комплексному благоустройству территории Грушевского сельского поселения на 2010-2012г. изложить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в средстве массовой информации Грушевского сельского поселения  «Ведомости Грушевского сельского поселения».

3. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Грушевского сельского поселения Конюшинского А.Д.

Глава Грушевского

сельского поселения                                                                          З.Н. Матвеева

Проект вносит: заместитель Главы

Администрации  Конюшинский А.Д

Приложение

к постановлению  Администрации

Грушевского сельского поселения

от 22.12.2011г. № 318

5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ ГРУШЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на  2010 - 2012 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель и соисполнители | Объём финансирования ( тыс. руб.) (областной и местный бюджет) | Сроки исполнения (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012год |  |  |  | 2013год |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |
| Глава 1. Уличное освещение и энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Коммунальные услуги сетей уличного освещения Грушевского с/п |  | Заместитель Главы Администрации | 3225,0 | 714,8 | 918,7 |  | 771,8 |  |  |  | 819,7 |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт и текущее содержание сетей уличного освещения Грушевского с/п |  | Заместитель Главы Администрации | 4098,5 | 393,1 | 1008,9 |  | 1304,8 |  |  |  | 1385,7 |  |  | Местный бюджет |
|  | Итого: |  |  | 7323,5 | 1107,9 | 1927,6 |  | 2076,6 |  |  |  | 2205,4 |  |  |  |
| Глава 2. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обрезка и валка деревьев | Специалист 1 категории Администрации | 486,8 | 65,3 | 200,0 |  | 107,4 |  |  |  | 114,1 |  |  | Местный бюджет |
| 2.2 |  | Комплекс работ по озеленению | Специалист 1 категории Администрации | 35,2 | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.3 |  | Выкашивание газонов | Специалист 1 категории Администрации | 742,9 | 100,0 | 200,0 |  | 214,8 |  |  |  | 228,1 |  |  | Местный бюджет |
|  |  | Итого: |  | 1264,9 | 200,5 | 400,0 |  | 322,2 |  |  |  | 342,2 |  |  |  |
| Глава 3. Содержание, ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Капитальный ремонт дороги по ул. Советской ( ул. Советская от № 4 - №35) 620 метров | Заместитель Главы Администрации, ГУП «Аксайское ДРСУ» | 2051,9 (1629,172 /422,670) | 2051,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, местный бюджет |
| 3.2 |  | Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту дороги по ул. Советской ( ул. Советская от № 4 - №35) | Заместитель Главы Администрации АМУ «Райстрой заказчик» | 28,8 | 28,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 3.3 |  | Содержание дорог | Заместитель Главы Администрации | 4518,2 | 370,4 | 1758,2 |  |  |  | 1136,8 |  |  | 1252,8 |  | Местный бюджет |
| 3.4 |  | Приобретение остановочных автопавильонов для разворотных площадок школьных автобусов | Заместитель Главы Администрации, начальник сектора экономики и финансов Администрации | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |
| 3.5 |  | Приобретение остановочных автопавильонов | Заместитель Главы Администрации, начальник сектора экономики и финансов Администрации | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Выборочный капитальный ремонт тротуара по ул. Советская (от ул. Первомайская до ул. Советская, 301 а) | Заместитель Главы Администрации | 1375,314 (1134,635 /240,679) |  | 993,407 (819,597 /173,810) |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет/ местный бюджет |
|  |  | Итого: |  | 8392,214 | 2751,1 | 2869,607 |  |  |  | 1136,8 |  |  | 1252,8 |  |  |
| Глава 4. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов | Заместитель Главы Администрации, ГИБДД Аксайского района | 82,9 |  | 40,0 |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  | Итого: |  | 82,9 |  | 40,0 |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |
| Глава 5. Прочие мероприятия по благоустройству поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Обеспечение заключения договоров физических и юридических лиц с ООО "Южный город" на вывоз ТБО и ЖБО | Заместитель Главы Администрации | выделение средств не требуется | + | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 5.2 |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Грушевского сельского поселения | Специалист 1 категории Администрации | 999,7 | 208,5 | 397,7 |  |  |  | 200,0 |  |  | 208,0 | Местный бюджет |  |
| 5.3 |  | Дезинфекционные работы на водопроводных сетях и сооружениях, резервуарах | Специалист 1 категории Администрации | 31,0 | 5,0 | 3,9 |  |  |  | 10,7 |  |  | 11,4 | Местный бюджет |  |
| 5.4 |  | Противоклещевая обработка кладбищ | Специалист 1 категории Администрации | 105,4 | 25,0 | 25,0 |  |  |  | 26,9 |  |  | 28,5 | Местный бюджет |  |
| 5.5 |  | Дезинсекция (грызуноистрибительные работы) и дератизация (комароистрибительные работы) | Специалист 1 категории Администрации | 16,9 | 4,0 | 4,0 |  |  |  | 4,3 |  |  | 4,6 | Местный бюджет |  |
| 5.6 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель Главы Администрации | 270,3 | 64,1 | 64,1 |  |  |  | 69,0 |  |  | 73,1 | Местный бюджет |  |
| 5.7 |  | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Заместитель Главы Администрации | 359,9 | 85,4 | 85,4 |  |  |  | 91,7 |  |  | 97,4 | Местный бюджет |  |
| 5.8 |  | Оплата труда и начисления по оплате труда | Начальник сектора экономики и финансов Администрации | 220,5 | 52,3 | 52,3 |  |  |  | 56,2 |  |  | 59,7 | Местный бюджет |  |
| 5.9 |  | ГСМ | Начальник сектора экономики и финансов Администрации | 107,4 | 18,7 | 27,6 |  |  |  | 29,6 |  |  | 31,5 | Местный бюджет |  |
| 5.10 |  | Приобретение детского игрового и спортивного оборудования для оснащения детских игровых площадок х. Валовый | Заместитель Главы Администрации | 99,7 | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 5.11 |  | Приобретение детского игрового и спортивного оборудования для оснащения детских игровых площадок ст. Грушевская | Заместитель Главы Администрации | 99,0 |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 5.12 |  | Благоустройство кладбищ | Заместитель Главы Администрации | 1147,1 |  |  |  |  |  | 554,1 |  |  | 593,0 | Местный бюджет |  |
| 5.13 |  | Отлов бродячих собак | Заместитель Главы Администрации | 20,4 | 0 | 20,4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Местный бюджет |  |
| 5.14 |  | Перевозка тел умерших из дома ветеранов ВОВ, тел с места смерти от несчастных или трагических случаев, случаев убийств, невостребованных (неизвестных) трупов (останков) в морг. | Заместитель Главы Администрации МУП АГП «Аксайское кладбище» | 73,804 | 0 | 73,804 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Местный бюджет |  |
|  |  | Итого: |  | 3724,604 | 562,7 | 976,004 |  |  |  | 1067,1 |  |  | 1133,3 |  |  |
|  |  | Всего: |  | 20788,188 | 4622,2 | 6213,211 |  |  |  | 4645,6 |  |  | 4933,7 |  |  |