Администрация Грушевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 .04. 2012                                                                                                             №  97

ст. Грушевская.

О    наведении санитарного порядка и

благоустройства населенных пунктов

Грушевского   сельского   поселения

В целях наведения санитарного порядка в населенных пунктах поселения и их благоустройства в период подготовки к весенне-летнему сезону, руководствуясь «Правилами благоустройства территории Грушевского сельского поселения», утвержденными Решением Собрания депутатов Грушевского сельского поселения от 22.06.2007 г  № 82, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  состав  штаба по контролю за наведением санитарного порядка и

благоустройства населенных пунктов  Грушевского сельского поселения согласно приложению  1

- Закрепить работников Администрации  Грушевского сельского поселения за

населенными пунктами Грушевского сельского поселения  согласно приложению 2

- Утвердить план мероприятий по наведению санитарного порядка  и  благо-

устройству   населенных пунктов  Грушевского сельского поселения согласно приложению  3.

- Ввести в практику проведение субботников  по наведению  санитарного

порядка и благоустройству населенных пунктов Грушевского сельского поселения.

- В течение  всего периода считать пятницу днем наведения санитарного поря

дка и благоустройства населенных пунктов.

- Привлекать физических и юридических лиц, виновных в нарушении правил

благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Грушевского сельского поселения  к административной ответственности в установленном порядке согласно Областному  Закону от 25.10.2002 г. № 273-ЗС «Об административных правонарушениях», нормативно- правовым актам  Грушевского сельского поселения.

7. Контроль  за исполнением данного  постановления  оставляю за собой.

И.о. Главы Грушевского

сельского поселения                                                          А.Д.    Конюшинский

Проект вносит: заместитель Главы

Администрации  Конюшинский А.Д.

Приложение  1

к  постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от  02.04. 2012г.     №   97

СОСТАВ   Ш Т А Б А

по контролю за наведением санитарного порядка

и благоустройству населенных пунктов

Грушевского сельского поселения

Конюшинский А.Д.  –   заместитель Главы Администрации  -

начальник   штаба

Члены штаба:

Цветова Н.Н.    – ведущий специалист  Администрации

Коновальцева И.Г. -  ведущий специалист  Администрации

Соловьева О.Д. – ведущий специалист  Администрации

Барбаянова Н.Е.  – специалист 1 категории Администрации

Сычева А.В.  - специалист   1 категории Администрации

Харитонова Е.С. – инспектор  Администрации

Заместитель Главы Администрации                               А.Д. Конюшинский

Приложение   2

к  постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от  02.04. 2012г.     №   97

З А К Р Е П Л Е Н И Е

работников Администрации Грушевского сельского поселения

за населенными пунктами    поселения

ст. Грушевская     -  Конюшинский А.Д.

- Соловьева О.Д.

х. Камышеваха     - Цветова Н.Н.

х. Веселый            - Коновальцева И.Г.

х. Обухов              - Сычева А.В.

х. Горизонт            - Барбаянова Н.Е.

х. Валовый            - Конюшинский А.Д.

- Харитонова Е.С.

Заместитель  Главы Администрации                                           А.Д. Конюшинский

Приложение   3

к  постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от  02.04. 2012г.     №   97

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по благоустройству и наведению

санитарного   порядка на территории населенных пунктов поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрепление работников Администрации за населенными пунктами Грушевского сельского поселения | до 04.04. 2012г. | Глава Администрации Матвеева З.Н. |
| 2 | Оповещение населения о проведении месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству населенных пунктов через сходы граждан и объявления | до 04.04. 2012г. | Заместитель Главы Администрации Конюшинский А.Д. |
| 3 | Организация вывоза ТБО в частном секторе | весь период | ООО “Южный город” |
| 4 | Высадка саженцев кленов на ул. Заречная в ст. Грушевская (50 шт.) | до 27.04.2012г | Заместитель Главы Администрации Конюшинский А.Д. |
| 5 | Завоз песка в детский сад и кладбища № 1 и №2 | до 15.04.2012г | Заместитель Главы Администрации Конюшинский А.Д. |
| 6 | Ремонт спортинвентаря на детских площадках | до 30.04.2012г | Заместитель Главы Администрации Конюшинский А.Д. |
| 7 | Приобретение извести для побелки деревьев | до 04.04.2012г | Заместитель Главы Администрации Конюшинский А.Д. |
| 8 | Проведение субботников по наведению санитарного порядка на всей территории населенных пунктов, производственных участках | 07.04.2012г. 21.04.2012г. | Руководители предприятий, организаций, учреждений, ИП, население |
| 9 | Еженедельное проведение чистых пятниц | Весь период | Руководители предприятий, организаций, учреждений, ИП, население |

Заместитель Главы Администрации                                             А.Д.    Конюшинский