Администрация  Грушевского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10. 2013                                                               			                № 154

ст.Грушевская

Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

В соответствии с постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Грушевского сельского поселения», распоряжением Грушевского сельского поселения от 19.08.2013г. №145 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Грушевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»  согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Бутенкову С.И.

Глава Грушевского сельского поселения                                    К.С. Доморовский

Проект постановления

вносит сектор экономики

и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения от 29.10.2013г. № 154

Муниципальная программа

«Информационное общество на 2014 – 2020 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

| Наименование Программы | – | «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный Исполнитель программы Соисполнители Программы Подпрограммы муниципальной программы | _ _ – – | Начальник сектора экономики и финансов Нет «Развитие информационных технологий»; «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| Муниципальный заказчик – Основные цели Программы | – – | Администрация Грушевского сельского поселения развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Грушевского сельского поселения; получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий; повышение эффективности планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности Грушевского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | – | предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами; обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области между собой, а также с населением и организациями путем использования электронной подписи; развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов исполнительной власти, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий; развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; разработка единых требований и программ повышения уровня квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников местного самоуправления в сфере использования информационных и телекоммуникационных технологий; формирование нормативной правовой базы, регламентирующей порядок и процедуры сбора, хранения и предоставления сведений, содержащихся в государственных информационных системах, обмена информацией в электронной форме между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, а также контроль за использованием государственных информационных систем; обеспечение информационной безопасности информационных систем |
| Сроки реализации Программы | – | 2014 - 2020 годы |
| Основные направления _ мероприятия Программы: |  | обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации Грушевского сельского поселения; развитие и обеспечение функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия; обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Грушевского сельского поселения; мероприятия по защите информации в Грушевском сельском поселении. |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы – 1962,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 250,0 тыс. рублей; 2015 год – 265,0 тыс. рублей; 2016 год – 278,3 тыс. рублей; 2017 год – 292,2 тыс. рублей; 2018 год – 292,2 тыс. рублей; 2019 год – 292,2 тыс. рублей; 2020 год – 292,2 тыс. рублей; по источникам финансирования: местный бюджет – 1962,1 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) | – | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается: обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации; организация средств массовой информации для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности Администрации Грушевского сельского поселения и Собрания Депутатов по реализации полномочий местного самоуправления на территории Грушевского сельского поселения; установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления; реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления Грушевского сельского поселения; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Грушевского сельского поселения |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, основанного на производстве и использовании знаний, создания и развития информационного общества, общественно-политической, социально-экономической и технологической интеграции Ростовской области в единое информационное пространство. Информационные и телекоммуникационные технологии открывают принципиально новые возможности для повышения качества образования и обеспечения условий для реализации конституционных прав граждан на получение равных возможностей для получения современного образования всех уровней и ступеней. По мере развития и проникновения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы исполнительной власти их все чаще используют для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия государственного управления ожиданиям и потребностям населения.

В настоящее время на территории поселения информационные и телекоммуникационные технологии все шире используются в повседневной жизни.

Активно проводятся мероприятия по оснащению Администрации Грушевского сельского поселения и муниципальных бюджетных учреждений современной вычислительной техникой и созданию соответствующей информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры обеспечения их деятельности. Администрация Грушевского сельского поселения размещает информацию о своей деятельности с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вместе с тем, несмотря на стремительный рост спроса на информационные и телекоммуникационные технологии со стороны Администрации Грушевского сельского поселения, их внедрение не всегда приводит к пропорциональному повышению качества функционирования аппарата Администрации Грушевского сельского поселения. Существует серьезное отставание Администрации Грушевского сельского поселения от органов исполнительной власти Ростовской области по уровню информационно-технологического обеспечения административно-управленческих процессов, а также по уровню развития информационно-технологической инфраструктуры и государственных информационных систем.

В настоящее время Администрация Грушевского сельского поселения не имеет комплексных программ внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, что не позволяет обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Ростовской области и привлекаемых из внебюджетных источников, при решении задач в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Сложившаяся ситуация не позволяет достичь оптимальной эффективности от расходования бюджетных средств на развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе за счет координации работ и исключения дублирования мероприятий в области развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, реализуемых в рамках различных программ и проектов.

Общий уровень профессиональной подготовки работников Администрации Грушевского сельского поселения по владению современными информационными и телекоммуникационными технологиями также остается невысоким, что является особенно критичным в связи с внедрением в деятельность Администрации Грушевского сельского поселения все более технологичных и комплексных решений.

Приоритеты муниципальной  политики в сфере развития информационного общества должны быть направлены на решение ряда следующих задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Грушевского сельского поселения на период до 2020 года:

развитие и широкое применение в Администрации Грушевского сельского поселения средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности Администрации Грушевского сельского поселения, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

предоставление муниципальных услуг с использованием сети Интернет на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия и взаимодействия Администрации Грушевского сельского поселения с организациями и гражданами;

формирование нормативной правовой базы, регламентирующей порядок и процедуры сбора, хранения и представления сведений, содержащихся в государственных информационных системах, обмена информацией в электронной форме между органами исполнительной власти, Администрацией Грушевского сельского поселения, организациями и гражданами, а также контроль за использованием государственных информационных систем;

создание условий для повышения компьютерной грамотности работников Администрации Грушевского сельского поселения;

обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству числу жителей Грушевского сельского поселения;

Использование программно-целевого метода и принятие отдельной программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий.

Мерами управления указанными рисками являются:

детальное планирование хода реализации Программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

своевременная ежегодная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Программы;

проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация Программы.

Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и работой с обращениями граждан и организаций.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы, а также целевые показатели

В рамках Стратегии социально-экономического развития Грушевского сельского поселения на период до 2020 года стратегически важной целью является развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Грушевского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:

наличие на всей территории Грушевского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

повышение уровня информированности населения о деятельности органов Администрации Грушевского сельского поселения;

Основными целями Программы являются:

развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Грушевского сельского поселения;

получение гражданами, организациями и  Администрации Грушевского сельского поселения преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий;

повышение эффективности планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации Грушевского сельского поселения.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

предоставление муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия Администрации Грушевского сельского поселения с организациями и гражданами;

обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия Администрации Грушевского сельского поселения с населением и организациями путем использования электронной подписи;

развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности Администрации Грушевского сельского поселения, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

создание условий для повышения компьютерной грамотности работников Администрации Грушевского сельского поселения;

обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству числу жителей Грушевского сельского поселения;

развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

разработка единых требований и программ повышения уровня квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников Администрации Грушевского сельского поселения, в сфере использования информационных и телекоммуникационных технологий;

формирование нормативной правовой базы, регламентирующей порядок и процедуры сбора, хранения и предоставления сведений, содержащихся в государственных информационных системах, обмена информацией в электронной форме между органами исполнительной власти, Администрацией Грушевского сельского поселения, организациями и гражданами, а также контроль за использованием государственных информационных систем;

обеспечение информационной безопасности информационных систем.

Выполнение Программы в 2014 – 2020 годах осуществляется поэтапно:

формирование нормативной правовой базы;

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

реализовать мероприятия по технологическому обеспечению информационного взаимодействия Администрации Грушевского сельского поселения при предоставлении муниципальных услуг;

создать условия для повышения компьютерной грамотности;

обеспечить переход на безбумажный электронный документооборот с использованием электронной подписи;

разработать электронные сервисы для информационного взаимодействия с участниками межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг в электронной форме;

реализовать мероприятия по защите информации;

реализовать общесистемные мероприятия, направленные на развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

осуществить внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям, в том числе с использованием типовых решений;

продолжить реализацию общесистемных мероприятий, направленных на развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

реализовать мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества Грушевского сельского поселения;

На основе разработанных концепций и сформированной правовой базы будут реализованы проекты, обеспечивающие реализацию мероприятий по отдельным направлениям и сферам развития информационного общества .

Целевые показатели Программы приведены в Приложении № 1
к настоящей Программе.

По результатам оценки эффективности реализации Программы Администрацией Грушевского сельского поселения  не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о принятии бюджета поселения, Собранием Депутатов Грушевского сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении Программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных  контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Администрации Грушевского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм 
Госпрограммы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Подпрограммы в составе муниципальной программы выделены по следующим принципам:

специфика отдельных сфер реализации муниципальной программы;

наличие полномочий ответственного исполнителя  муниципальной программы;

приоритетность задач муниципальной программы.

Таким образом, сформированы 2 подпрограммы муниципальной программы:

«Развитие информационных технологий»;

«Оптимизация и повышение качества предоставления  муниципальных услуг»

Каждая из подпрограмм муниципальной программы в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограмм в целом.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» включает следующие основные мероприятия:

  - «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия, направленные на создание, обновление и содержание информационной инфраструктуры, сопровождение локальной вычислительной сети и корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области, обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Ростовской области, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность органов власти.

  - «Защита информации», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на защиту информации в органах исполнительной власти, государственных учреждениях, органах местного самоуправления Ростовской области, а также выдачу ключей электронной подписи.

  - «Развитие систем электронного правительства», в рамках которого будут осуществляться мероприятия по созданию и сопровождению электронных сервисов и информационных систем электронного правительства, развитию и сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия, выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, обеспечению предоставления в электронном виде муниципальных услуг.

  - «Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных информационных технологий в сферу культуры и архивное дело.

  - «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», в рамках которого будут выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий.

  - «Создание, развитие и сопровождение информационных систем», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на проектирование, создание, развитие, содержание и сопровождение ведомственных информационных систем и баз данных органов исполнительной власти Грушевского сельского поселения.

  - «Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и электронного правительства в Грушевском сельском поселении», в рамках которого будут осуществляться мероприятия, направленные на повышение компьютерной грамотности населения поселения, популяризацию информационных технологий, использование информационных технологий в целях совершенствования деятельности органов власти и государственных учреждений.

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Грушевском сельском поселении, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» включает следующие основные мероприятия:

2.1. «Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Грушевского сельского поселения», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на развитие и обслуживание интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Грушевского сельского поселения, повышение квалификации работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Грушевского сельского поселения.

Раздел 4. Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

4.1. Паспорт

подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие информационных технологий» Муниципальной программы (далее – подпрограмма «Развитие ИТ») |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Начальник сектора экономики и финансов |
| Цели подпрограммы | – | формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Ростовской области; повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Ростовской области; обеспечение защиты информации; развитие систем электронного правительства |
| Задачи подпрограммы | – | развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами; обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области между собой, а также с населением и организациями путем использования электронной подписи; создание условий для повышения компьютерной грамотности населения; развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; разработка единых требований и программ повышения уровня квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников органов исполнительной власти и местного самоуправления, социальных работников в Ростовской области в сфере использования информационных и телекоммуникационных технологий; обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля рабочих мест в органах исполнительной власти Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; доля рабочих мест в органах местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; доля рабочих мест в городских и сельских поселениях муниципальных образований Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; количество юридических лиц и должностных лиц органов исполнительной власти Ростовской области, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи; доля населения Ростовской области, получающего государственные и муниципальные услуги с использованием универсальных электронных карт; количество информационных систем, введенных в эксплуатацию; доля государственных архивов, в которых используются информационные системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде; доля оцифрованных архивных документов государственных архивов; уровень оповещаемости населения; доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами местного самоуправления Грушевского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы «Развитие ИТ» не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы «Развитие ИТ» – 1962,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 250,0 тыс. рублей; 2015 год – 265,0 тыс. рублей; 2016 год – 278,3 тыс. рублей; 2017 год – 292,2 тыс. рублей; 2018 год – 292,2 тыс. рублей; 2019 год – 292,2 тыс. рублей; 2020 год – 292,2 тыс. рублей; по источникам финансирования: Местный бюджет – 1962,1 тыс. рублей; внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: повысить качество и оперативность ведения делопроизводства в органах местного самоуправления Грушевского сельского поселения за счет увеличения рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, и исключения бумажного документооборота; повысить уровень защиты информации, используемой должностными лицами органов местного самоуправления Грушевского сельского поселения при осуществлении своих функций и полномочий; внедрить ведомственные информационные системы, создаваемые с использованием типовых технологических решений; улучшить качество ведения архивного дела за счет внедрения информационных систем учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде; обеспечить оповещение населения Грушевского сельского поселения о чрезвычайных ситуациях с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; повысить уровень использования населением информационных технологий в целях взаимодействия с органами местного самоуправления Грушевского сельского поселения. |

4.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие ИТ»

В рамках  социально-экономического развития Грушевского сельского поселения на период до 2020 года стратегически важной целью является развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Грушевского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:

наличие на всей территории Грушевского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

повышение уровня информированности населения о деятельности органов  местного самоуправления;

Основными целями подпрограммы «Развитие ИТ» являются:

формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Грушевского сельского поселения;

повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления;

обеспечение защиты информации.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач подпрограммы «Развитие ИТ»:

предоставление муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов  местного самоуправления с организациями и гражданами;

обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия органов  между собой, а также с населением и организациями путем использования электронной подписи;

развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

создание условий для повышения компьютерной грамотности населения;

обеспечение широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному числу жителей Грушевского сельского поселения;

развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

разработка единых требований и программ повышения уровня квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников органов  местного самоуправления в сфере использования информационных и телекоммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов.

В рамках выполнения подпрограммы «Развитие ИТ» в 2014 – 2020 годах планируется:

обеспечить доступ населения к информации о  муниципальных услугах;

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

реализовать мероприятия по технологическому обеспечению информационного взаимодействия органов местного самоуправления при предоставлении  муниципальных услуг;

создать условия для повышения компьютерной грамотности;

обеспечить полный переход на безбумажный электронный документооборот с использованием электронной подписи;

осуществить работы по оцифровке архивных документов;

реализовать мероприятия по защите информации;

осуществить внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям, в том числе с использованием типовых решений;

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации подпрограммы «Развитие ИТ» сформировать современную, развитую информационную и телекоммуникационную инфраструктуру Грушевского сельского поселения, характеризующуюся целевыми показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей муниципальной программы.

4.3. Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы «Развитие ИТ»

Реализация подпрограммы «Развитие ИТ» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

  - «Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры», в рамках которого будут выполняться мероприятия, направленные на создание, обновление и содержание информационной инфраструктуры телекоммуникационной связи, обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечение делопроизводства органов местного самоуправления Грушевского сельского поселения, повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления.

  - «Защита информации», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на защиту информации в органах местного самоуправления, государственных учреждениях, а также выдачу ключей электронной подписи.

  - «Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на внедрение современных информационных технологий в сферу культуры и архивное дело.

  - «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», в рамках которого будут выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности жизнедеятельности населения за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Состав основных мероприятий подпрограммы «Развитие ИТ» с указанием  сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

4.4. Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы «Развитие ИТ»

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие ИТ» – 1962,1  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 250,0 тыс. рублей;

2015 год – 265,0 тыс. рублей;

2016 год – 278,3 тыс. рублей;

2017 год – 292,2 тыс. рублей;

2018 год – 292,2 тыс. рублей;

2019 год – 292,2 тыс. рублей;

2020 год – 292,2 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

местный бюджет – 1962,1 тыс. рублей;

внебюджетные средства – могут привлекаться средства из внебюджетных источников.

Раздел 5. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления  муниципальных услуг»

5.1. Паспорт
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления  муниципальных услуг»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Начальник сектора экономики и финансов |
| Цели подпрограммы | – | повышение качества обслуживания жителей Грушевского сельского поселения при предоставлении муниципальных услуг |
| Задачи подпрограммы | – | использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество муниципальных услуг |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | не требует финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается: повысить качество предоставления муниципальных услуг. |

5.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы  являются:

повышение качества обслуживания жителей Грушевского сельского поселения при предоставлении  муниципальных услуг.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач подпрограммы:

использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг.

В рамках выполнения подпрограммы  в 2014 – 2020 годах планируется:

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

Реализация  вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации подпрограммы  обеспечить качественное предоставление  муниципальных услуг населению.

5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

1. Развитие деятельности  предоставления  муниципальных услуг Грушевского сельского поселения  направлено на развитие и  повышение квалификации работников Администрации, предоставляющих муниципальные услуги населению.

Состав основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

5.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы отсутствует.

Раздел III. Система программных мероприятий,

в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем

мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования

Программа должна реализовываться по следующим основным направлениям:

1. Управление развитием информационного общества.

2. Обеспечение функционирования  телекоммуникационной инфраструктуры Грушевского сельского поселения и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг.

3. Подготовка работников Администрации Грушевского сельского поселения в сфере информационно-коммуникационных технологий.

4. Общесистемные мероприятия.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной  программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»,

с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования по вышеуказанным направлениям содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

Общий объем финансирования Программы – 1962,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2014 год – 250,0 тыс. рублей;

2015 год – 265,0 тыс. рублей;

2016 год – 278,3 тыс. рублей;

2017 год – 292,2 тыс. рублей;

2018 год – 292,2 тыс. рублей;

2019 год – 292,2 тыс. рублей;

2020 год – 292,2 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

местный бюджет – 1962,1 тыс. рублей;

Раздел IV. Нормативное обеспечение

С целью совершенствования муниципального управления, в рамках реализации Программы планируется совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития информационного общества, включая разработку нормативно-законодательной базы по информатизации, использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации Грушевского сельского поселения, координацию мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых Администрацией Грушевского сельского поселения, полномочия участников координации мероприятий по информатизации, общие вопросы подготовки планов информатизации и правила подготовки заключений об оценке документов, используемых в рамках планирования и реализации мероприятий по информатизации.

Указанные нормативные правовые акты будут регулировать вопросы обеспечения оказания муниципальных услуг (в том числе в электронном виде), включая использование электронной подписи, стандартизации и администрирования муниципальных услуг, развития дистанционного предоставления муниципальных услуг с использованием многофункциональных центров и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и повышения эффективности Администрации Грушевского сельского поселения.

Раздел V. Механизм реализации Программы, включая

организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации

муниципальным  заказчиком – координатором Программы является Администрация Грушевского сельского поселения, (далее – муниципальный заказчик – координатор) Программы, который несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Администрация Грушевского сельского поселения:

осуществляет функции муниципального заказчика – координатора Программы;

является главным распорядителем бюджетных средств;

обеспечивает планирование выполнения Программы и распределяет объемы бюджетных ассигнований;

координирует реализацию мероприятий.

осуществляют реализацию мероприятий по созданию информационного общества Грушевского сельского поселения;

обеспечивают подготовку и заключение контрактов и выполнение мероприятий, включенных в Программу;

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

Муниципальных  контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком – координатором Программы, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный  заказчик – координатор Программы:

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке;

обобщает представленные муниципальным заказчиками Программы предложения о внесении изменений в Программу и, в случае необходимости, ежеквартально осуществляет ее корректировку;

проводит оценку технических требований на оборудование, услуги и работы, закупаемые муниципальными заказчиками Программы в рамках реализации мероприятий Программы на предмет соответствия предполагаемой закупки целям и задачам Программы, соответствия технических характеристик современным требованиям и требованиям по интеграции к существующим и проектируемым информационным и телекоммуникационным системам.

При необходимости муниципальный заказчик – координатор Программы утверждает порядок согласования технических требований ведомственным нормативным правовым актом;

вносит предложения по оптимизации бюджетных расходов, направляемых на реализацию Программы;

проводит оценку эффективности реализации Программы и по результатам оценки вносит предложения о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований на реализацию соответствующего мероприятия Программы или о досрочном прекращении его реализации.

Муниципальные заказчики Программы несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

В целях обеспечения прозрачности использования бюджетных средств Программы,  муниципальные заказчики Программы:

согласовывают с муниципальным заказчиком – координатором Программы технические требования на оборудование, услуги и работы, закупаемые в рамках реализации мероприятий Программы. Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прикладываются сведения о наименовании мероприятия Программы,
в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

представляют муниципальному заказчику – координатору Программы сведения о целях, задачах, планируемых сроках и этапах реализации мероприятий Программы по форме, утвержденной муниципальным заказчиком – координатором Программы и поддерживают указанную информацию в актуальном состоянии;

По окончании срока реализации Программы главный распорядитель средств местного бюджета – муниципальный заказчик – координатор Программы подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Сводные финансовые затраты на реализацию Программы по годам и ресурсное обеспечение отдельных мероприятий Программы приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

В случае несоответствия результатов реализации Программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств Администрации Грушевского сельского поселения подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на Собрании Депутатов Грушевского сельского поселения.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

1. Возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы:

2. Исключения несоответствия (превышения) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе:

3. Учета результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных органами, осуществляющими функции по  финансовому контролю, и органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Администрацией Грушевского сельского поселения и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения:

нарушения, выявленные в результате проверок, не устранены – 0;

нарушения, выявленные в результате проверок, устранены частично – 1;

нарушения, выявленные в результате проверок, устранены в полном объеме – 2.

5. Исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств:

наличие нецелевого использования бюджетных средств – 0;

отсутствие нецелевого использования бюджетных средств – 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы - соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий Программы.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее бюджетных средств обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Методика расчета показателей эффективности Программы приведена в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации мер по развитию информационного общества в Грушевском сельском поселении осуществляется на основе следующих индикаторов:

1. Количество должностных лиц Администрации Грушевского сельского поселения, имеющих ключ электронной подписи, – 10.

2. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными, – 80 процентов.

В случае несоответствия результатов реализации Программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств, Администрация Грушевского сельского поселения подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании Собрания Депутатов Грушевского сельского поселения.

Программа определяет политику, направленную на развитие информационного общества и эффективное использование информационных и телекоммуникационных технологий в Грушевском сельском поселении.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к 2020 году обеспечить:

наличие на территории Грушевского сельского поселения современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Грушевского сельского поселения;

развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Грушевского сельского поселения;

обеспечение гарантированного уровня информационной открытости Администрации Грушевского сельского поселения, повышение уровня доверия и взаимодействия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», развития их информационного наполнения и функциональных возможностей, а также обеспечение тематического доступа к размещаемой на них информации;

повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем;

повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны Администрации Грушевского сельского поселения, повышение готовности и мотивации работников Администрации Грушевского сельского поселения к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности;

приложение № 1

к муниципальной программе «Информационное общество

на 2014 – 2020 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальной  программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество должностных лиц, органов исполнительной власти Администрации Грушевского сельского поселения, имеющих ключ электронной подписи | штук | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными | процентов | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие и использование информационных

и телекоммуникационных технологий»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

в том числе ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители и участники Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Управление развитием информационного общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта постановления Грушевского сельского поселения об утверждении Положения о координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации Грушевского сельского поселения |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | – | Администрация Грушевского сельского поселения |
| 1.2. | Обеспечение учета информации об информационных системах Администрации Грушевского сельского поселения |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | – | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Итого по разделу 1 |  |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | – | Администрация Грушевского сельского поселения |
|  |  | 2. Обеспечение функционирования региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |  |  | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | – | Администрация Грушевского сельского поселения |
| 2.2. | Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Грушевского сельского поселения Ростовской области |  | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 24,8 | местный бюджет | Администрация Грушевского сельского поселения |
| 2.3. | Развитие и обеспечение функционирования межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и системы «Архивное дело» |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 79,8 | местный бюджет | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Итого по разделу 2 |  |  | 15,3 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 15,1 | 14,8 | 14,9 | 104,6 | местный бюджет |  |
|  |  | 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры (закупка оргтехники и программного обеспечения, их содержание) для Администрации Грушевского сельского поселения. |  | 114,7 | 130,8 | 138,7 | 152,6 | 152,3 | 152,6 | 152,5 | 994,2 | местный бюджет | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Итого по разделу 3 |  |  | 114,7 | 130,8 | 138,7 | 152,6 | 152,3 | 152,6 | 152,5 | 994,2 | местный бюджет |  |
|  |  | 4. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Грушевского сельского поселения. |  | 105,0 | 110,3 | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 794,3 | местный бюджет | Администрации Грушевского сельского поселения |
| 5.2. | Мероприятия по защите информации, в том числе: |  | 15,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 69,0 | местный бюджет | Администрации Грушевского сельского поселения |
| Итого по разделу 5 |  |  | 120,0 | 119,3 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 863,3 | местный бюджет |  |
| Всего |  |  | 250,0 | 265,0 | 278,3 | 292,2 | 292,2 | 292,2 | 292,2 | 1962,1 | местный бюджет |  |

Приложение № 3

муниципальной программе

«Развитие и использование информационных

и телекоммуникационных технологий»

МЕТОДИКА

расчета показателей эффективности

муниципальной программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

осуществляется муниципальным заказчиком-координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств
на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

ЭПi=БРПiЦИПi; ЭФi=БРФiЦИФi,

где ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Эффективность от реализации мероприятий Программы определяется следующими показателями:

1. Доля рабочих мест в Администрации Грушевского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства.

N=rRх100%,

где N – доля рабочих мест в органах исполнительной власти Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства;

r – количество рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства;

R – общее количество рабочих мест.

3. Количество ведомственных информационных систем общего и профессионального образования Грушевского сельского поселения, введенных в эксплуатацию.

.