Администрация   Грушевского  сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 29.10.2013                                                                                                              № 155

ст. Грушевская.

Об   утверждении муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Грушевского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями  Администрации  Грушевского  сельского поселения от  27.09.2013г. № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»,  от 27.09.2013 № 112   «Об утверждении Перечня муниципальных программ Грушевского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Грушевского сельского поселения», согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Грушевского сельского поселения» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Грушевского сельского поселения.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2014 г. постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 30.11. 2011 № 291 «Об   утверждении долгосрочной  целевой Программы  «Содержание внутрипоселковых дорог на территории Грушевского сельского поселения на 2012-2015 годы»

4. Опубликовать  настоящее  постановление в  информационном бюллетене Администрации Грушевского сельского поселения «Грушевские ведомости».

5. Контроль за  выполнением  постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Грушевского сельского поселения В.Н. Бандурина.

Глава Грушевского

сельского поселения                                                                       К.С.Доморовский

Проект вносит:

заместитель Главы

Администрации

В.Н. Бандурин

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от  29.10.2013 г.  № 155

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная Программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Грушевского сельского поселения» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров Грушевского сельского поселения» Подпрограмма 2 «Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и повышение безопасности дорожного движения на территории Грушевского сельского поселения» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства; создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог; обеспечение надлежащего санитарного состояния внутрипоселковых дорог и придорожных территорий Грушевского сельского поселения. |
| Задачи Программы | Поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Протяженность автомобильных дорог (км) общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 2.Доля протяженности автомобильных дорог (%) общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 3.Строительство и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения (км) |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем ассигнований бюджета программы 2014-2020 годы 23668,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3129,7 тыс. рублей; 2015 год – 3286,2 тыс. рублей; 2016 год – 3450,5 тыс. рублей; 2017 год – 3450,5 тыс. рублей; 2018 год – 3450,5 тыс. рублей; 2019 год – 3450,5 тыс. рублей; 2020 год – 3450,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | процент автомобильных дорог муниципального значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог муниципального значения - 100 процентов; протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 42,6722км; |

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог на экономику Грушевского сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения;

скорость движения; пропускная способность; безопасность движения;

экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог общего пользования в Грушевском сельском поселении

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в Грушевском сельском поселении составляет 42,6722километра, в том числе автомобильных дорог с асфальтовым покрытием – 9,5162 километра, тырсовым  щебневым покрытием  - 29,461 километра, грунтовым  покрытием – 3,695 километра.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Учитывая  выше изложенное,  в условиях ограниченных финансовых средств, стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ  (ИНДИКАТОРЫ), ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог, обеспечение надлежащего санитарного состояния внутрипоселковых дорог и придорожных территорий Грушевского сельского поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

Срок реализации Программы - 2014-2020 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей  бюджета, то в пределах срока действия   Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения".

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице N 1.

Таблица N 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 -2020 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | процентов | 22,3 <*> | 22,3 <*> | 22,3 <*> |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | процентов | 100 | 100 | 100 |

<*> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог  и тротуаров Грушевского сельского поселения»

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, приоритеты будут отдаваться реконструкции участков автомобильных дорог, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки; участков на подходах к крупным транспортным узлам и населенным пунктам.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Подпрограмма 2 «Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и повышение безопасности дорожного движения на территории Грушевского сельского поселения»

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Грушевского сельского поселения и средства областного бюджета при софинансировании капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог.

Объем ассигнований бюджета программы 2014-2020 годы 23668,4  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3129,7 тыс. рублей;

2015 год – 3286,2 тыс. рублей;

2016 год – 3450,5 тыс. рублей;

2017 год – 3450,5 тыс. рублей;

2018 год – 3450,5 тыс. рублей;

2019 год – 3450,5 тыс. рублей;

2020 год – 3450,5 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальной программы.

Информация о расходах местного бюджета  на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 5. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Управление реализацией Программы  осуществляет  заказчик Программы – Администрация Грушевского сельского поселения.

Руководитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Руководитель Программы выполняет следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия  бюджета Грушевского сельского поселения  и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения государственных (муниципальных) контрактов между  заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе государственных (муниципальных) контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Оценка эффективности муниципальной Программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Грушевского сельского поселения» на 2014-2020 годы " (далее - Программа) осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Грушевского сельского поселения  по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы"  базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле

ЦИФ

i

КЦИ  = ------,

i    ЦИП

i

где КЦИ  - степень достижения  i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

Программы.

Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат"   рассчитывается по формуле

БЗФ

i

КБЗi = ------,

БЗП

i

где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат  i-го мероприятия  i  Программы;

БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных  i     i

затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРП           БРФ

i             i

ЭП  = ------; ЭФ  = ------,

i    ЦИП      i    ЦИФ

где ЭП  (ЭФ ) - плановая   (фактическая)   отдача   бюджетных  средств  по  i-му мероприятию Программы;

БРП  (БРФ ) - плановый   (фактический)   расход    бюджетных   средств   на i-е мероприятие Программы;

ЦИП  (ЦИФ ) - плановое   (фактическое)  значение  целевого  индикатора  по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП .

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Ответственный исполнитель программы:

обеспечивает разработку программы, внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Грушевского сельского поселения об утверждении программы.;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру программы, а также перечень участников программы;

организует реализацию программы, вносит предложения Главе Грушевского сельского поселения об изменениях в программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками программы) и вносит их на рассмотрение Главе Грушевского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Грушевского сельского поселения проект постановления Администрации  Грушевского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с регламентом Администрации  Грушевского сельского поселения.

Участник программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета об исполнении плана реализации и отчета о реализации программы по итогам полугодия и 9 месяцев;

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации программы;

Раздел 8. Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог  и тротуаров Грушевского сельского поселения»

8.1.Паспорт подпрограммы  № 1   «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог  и тротуаров Грушевского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров Грушевского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства; создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог; обеспечение надлежащего санитарного состояния внутрипоселковых дорог и придорожных территорий Грушевского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Строительство и реконструкция автомобильных дорог муниципального значения (км) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2014-2020 годы 0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 42,6722км |

- Раздел 8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог, обеспечение надлежащего санитарного состояния внутрипоселковых дорог и придорожных территорий Грушевского сельского поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

- Раздел 8.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  бюджета Грушевского сельского поселения Аксайского района и средства областного бюджета при софинансировании капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог.

Объем ассигнований бюджета подпрограммы 2014-2020 годы 0,0  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

Информация о расходах бюджета Грушевского сельского поселения Аксайского района на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 1 к программе.

Раздел 9. Подпрограмма № 2 «Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и повышение безопасности дорожного движения на территории Грушевского сельского поселения»

9.1.Паспорт подпрограммы № 1 «Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и повышение безопасности дорожного движения на территории Грушевского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и повышение безопасности дорожного движения на территории Грушевского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники муниципальной подпрограммы | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства; создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог; обеспечение надлежащего санитарного состояния внутрипоселковых дорог и придорожных территорий Грушевского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет ремонта автомобильных дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Протяженность автомобильных дорог (км) общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 2.Доля протяженности автомобильных дорог (%) общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы; этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем ассигнований бюджета программы 2014-2020 годы 23668,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3129,7 тыс. рублей; 2015 год – 3286,2 тыс. рублей; 2016 год – 3450,5 тыс. рублей; 2017 год – 3450,5 тыс. рублей; 2018 год – 3450,5 тыс. рублей; 2019 год – 3450,5 тыс. рублей; 2020 год – 3450,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 42,6722км |

- Раздел 8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Основной целью подпрограммы является обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог, обеспечение надлежащего санитарного состояния внутрипоселковых дорог и придорожных территорий Грушевского сельского поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет ремонта автомобильных дорог.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

- Раздел 9.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  бюджета Грушевского сельского поселения Аксайского района.

Объем ассигнований бюджета программы 2014-2020 годы 23668,4  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3129,7 тыс. рублей;

2015 год – 3286,2 тыс. рублей;

2016 год – 3450,5 тыс. рублей;

2017 год – 3450,5 тыс. рублей;

2018 год – 3450,5 тыс. рублей;

2019 год – 3450,5 тыс. рублей;

2020 год – 3450,5 тыс. рублей.Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

Информация о расходах бюджета Грушевского сельского поселения Аксайского района на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 1 к программе.

Приложение № 1

- к муниципальной программе Грушевского сельского поселения  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

Расходы  бюджета Грушевского сельского поселения Аксайского района на реализацию муниципальной программы

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальнаяная программа | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Администрация Грушевского сельского поселения | 23668,4 | 3129,7 | 3286,2 | 3450,5 | 3450,5 | 3450,5 | 3450,5 | 3450,5 |
| Подпрограмма 1 | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров Грушевского сельского поселения» | Администрация Грушевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и повышение безопасности дорожного движения на территории Грушевского сельского поселения» | Администрация Грушевского сельского поселения | 23668,4 | 3129,7 | 3286,2 | 3450,5 | 3450,5 | 3450,5 | 3450,5 | 3450,5 |