Администрация    Грушевского  сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2015                                                                                                                № 755

ст.Грушевская

Об утверждении регламента «О взаимодействии и организации-балансодержателей при строительстве и размещении волоконно-оптических линий связи в пределах населенных пунктов на опорах линий электропередач и подземной кабельной канализации»

В соответствии с главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить регламент «О взаимодействии и организации-балансодержателей при строительстве и размещении волоконно-оптических линий связи электропередач и подземной кабельной канализации»  в соответствии с приложением.

- Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене  Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Грушевского

сельского поселения                                                                               Н.Л. Онищенко

Постановление вносит

Общий отдел и земельно-

имущественных отношений

Приложение

к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения

от 01.12.2015 г. № 755

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия операторов связи и организаций-балансодержателей
при строительстве и размещении волоконно-оптических линий связи
в пределах населенных пунктов на опорах линий электропередач
и подземной кабельной канализации.

Общие положения

1.1.  Настоящий Регламент разработан в целях формализации процедуры размещения волоконно-оптических линий связи в пределах населенных пунктов на опорах линий электропередач и подземной кабельной канализации.

1.2. Настоящий регламент рекомендован к применению операторами

связи и организациями, у которых на балансе (оперативном управлении) находятся опоры электроснабжения либо подземная кабельная канализация, на территории Ростовской области.

  - Настоящий Регламент формализует следующие процедуры:

- взаимодействие оператора связи и организации-балансодержателя при размещении ВОЛС в пределах населенных пунктов на опорах линий электропередач;

- взаимодействие оператора связи и организации-балансодержателя при

размещении ВОЛС в подземной кабельной канализации.

  - Порядок взаимодействия оператора связи и организации- балансодержателя оформляется договором.

ЕЗ. Проектирование, строительство и эксплуатация ВОЛС-ВЛ и подземной кабельной канализации должно осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере связи, электроэнергетики и строительства, нормативных правовых актов Ростовской области, а также иных нормативных документов, регулирующих отношения в соответствующей сфере деятельности, в том числе:

-СНиП3.0Е04-87"Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

-письмо Госстроя РФ от 05.1Е2001 N ЛБ-6062/9 "Разъяснение порядка применения действующих нормативных документов по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов";

- Требования к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации от 26.08.2014 № 258;

- постановление Правительства Ростовской области от 06.03.2014 № 137

«Об утверждении Перечня случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ростовской области»;

-постановление Правительства Ростовской области от 06.07.2015 № 440 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- СП 34.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85); -Постановление правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 681 «О порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области»;

- Постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2012 № 672 «О порядке установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области».

- Термины и сокращения

Для целей настоящего Регламента приняты следующие сокращения и

определения:

ВЛ - воздушная линия электропередачи;

ВЛИ - воздушная линия напряжением 0,4 кВ, выполненная изолированными проводами;

ВЛЗ - воздушная линия напряжением 6, 20 кВ, выполненная

защищёнными проводами;

ВОК - волоконно-оптический кабель;

ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи;

ВОЛС-ВЛ - волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи;

ВОЛС-ПКК - волоконно-оптическая линия связи в подземной кабельной канализации;

ПКК - подземная кабельная канализация;

ОК - оптический кабель;

ОКОН - оптический самонесущий кабель;

Оператор связи - физическое или юридическое лицо, имеющее право на предоставление услуг электросвязи;

Организация-балансодержатель - организация, у которой на балансе (оперативном управлении) находятся опоры электроснабжения либо подземная кабельная канализация.

- Порядок оформления договора на предоставление возможности размещения на опорах ВЛ волоконно-оптических линий связи

- При необходимости строительства ВОЛС-ВЛ либо ВОЛС-ПКК оператор связи направляет в организации-балансодержатели заявку с приложением документов, определенных нормативными требованиями, а копию заявки направляет в мининформсвязь области.

В заявке указывается цель строительства ВОЛС, предполагаемая подробная схема размещения ВОЛС с адресной привязкой.

Рекомендуется размещать не более трех ВОК на одной опоре.

- Организация-балансодержатель в течение 10 рабочих дней рассматривает техническую возможность использования опор либо ПКК, готовит и направляет в министерство информационных технологий и связи Ростовской области проект технических условий для получения рекомендаций в части соответствия нормативным требованиям в сфере связи.

- Миниформсвязь области в течение 10-ти рабочих дней рассматривает копию заявки на прокладку ВОЛС-ВЛ либо ВОЛС-ПКК и направляет в организацию-балансодержатель предложения рекомендательного характера по утверждению проекта ТУ на прокладку ВОЛС, либо по его доработке (переработке).

- Организация-балансодержатель после получения рекомендаций от Мининформсвязи области в течение 5 рабочих дней утверждает указанные ТУ в установленном порядке и направляет их оператору связи.

В случае необходимости организация-балансодержатель имеет право продлить срок утверждения ТУ не более чем на 10 рабочих дней, о чем обязана проинформировать оператора связи.

- О направлении оператору связи технических условий организация- балансодержатель в течение 2-х рабочих дней информирует мининформсвязь области с предоставлением копии ТУ.

- В случае получения от Мининформсвязи области рекомендаций по доработке (переработке) ТУ на строительство ВОЛС организация- балансодержатель в течение 5 рабочих дней в добровольном порядке проводит доработку (переработку) указанных ТУ и направляет их в мининформсвязь области для прохождения процедур, указанных в пункте 3.3.

В этом случае доработанные (переработанные) ТУ рассматриваются в Мининформсвязи области в течение 5 рабочих дней.

- В случае отсутствия технической возможности на прокладку ВОЛС организация-балансодержатель уведомляет заявителя и мининформсвязь области в течение 15-ти рабочих дней с мотивированным указанием причин

отказа.

- Технические условия являются неотъемлемой частью договора н размещение (на аренду мест размещения) ВОЛС-ВЛ либо ВОЛС-ПКК. В случае имеющегося ранее заключенного договора на размещение ВОЛС совместно ТУ направляется проект дополнительного соглашения к договору н размещение ВОЛС. При отсутствии такого договора совместно с Т! направляется проект договора на размещение ВОЛС.

- Ввод в эксплуатацию ВОЛС-ВЛ либо ВОЛС-ПКК

- После окончания работ по сетям организации-балансодержатель. комиссией в составе представителей организации-балансодержателя оператора связи (подрядной организации) проводится проверка выполнена ТУ, предусмотренных организацией-балансодержателем для создана возможности прокладки ВОЛС, о чем составляется акт выполнения ТУ.

Копию акта о выполнении ТУ организация-балансодержатель в течении 5-и рабочих дней направляет в мининформсвязь области. Приемка в эксплуатацию ВОЛС-ВЛ либо ВОЛС-ПК осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов, регулирующих отношения в соответствующей сфере деятельности