Администрация  Грушевского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016                                                                                                                    № 176

ст. Грушевская.

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грушевского сельского  поселения «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

В соответствии с постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 27.09.2013г. № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Грушевского

сельского поселения                                                                              Н.Л. Онищенко

Постановление вносит

заместитель Главы Администрации

В.Н. Бандурин

Приложение

к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения

от 30.05.2016 № 176

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось выделение средств в сумме 466,2 тыс.рублей, фактически освоено в сумме 466,0 тыс.рублей, в том числе:

из бюджета поселения 466,2 тыс.руб., освоено 466,0 тыс.рублей.

Целью Программы является повышение эффективности работы коммунального хозяйства поселения.

В качестве задач Программы определены:

- повышение уровня и качества жизни населения в области коммунального хозяйства;

- повышение надежности работы инженерной инфраструктуры;

- приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства.

В 2015 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- разработка и утверждение разделов схемы водоснабжения и водоотведения Грушевского сельского поселения;

- содержание коммунального хозяйства Грушевского сельского поселения (уплата налогов, сборов и иных платежей);

- замена изношенных водопроводных сетей.

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач:

- созданы благоприятные условия для привлечения средств из областного и районного бюджетов   для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижен износ объектов коммунальной инфраструктуры (произведена замена водопровода по ул. Комарова

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, при экономии средств в размере 0,2 тыс.руб.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы приведены в таблицах.

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2015 год план | 2015 год факт | Степень достижения целевых показателей КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат КБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 22 | 22 | 1 | 1 |  |
| 2. | Уменьшение аварийности | единиц | 6 | 6 | 1 | 1 |  |

Раздел 2. Сведения о  реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1. Подпрограмма «Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена изношенных водопроводных сетей | Администрация Грушевского сельского поселения, ОАО «Аксайская ПМК РСВС» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | Снижен износ объектов коммунальной инфраструктуры, повышено качество предоставляемых коммунальных услуг |  |
| 2.Подпрограмма «Содержание коммунального хозяйства Грушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | разработка и утверждение разделов схемы водоснабжения и водоотведения Грушевского сельского поселения | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание благоприятных условий для привлечения средств из областного и районного бюджетов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | созданы благоприятные условия для привлечения средств из областного и районного бюджетов для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| 2.2 | Содержание коммунального хозяйства Грушевского сельского поселения (уплата налогов, сборов и иных платежей) | Администрация Грушевского сельского поселения. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Отсутствие задолженности по налогам и сборам | Отсутствует задолженность по налогам и сборам |  |

Раздел 3. Сведения  об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Расходы ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год план | 2015 Год факт | % исполнения |
| Программа | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения | 466.2 | 466,0 | 99,9 |
| Подпрограмма 1 | «Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов коммунального хозяйства» | Заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание коммунального хозяйства Грушевского сельского поселения» | Заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения | 466,0 | 466,0 | 99,9 |

Начальник общего отдела и

земельно-имущественных отношений

Администрации Грушевского

сельского поселения                                                                                                           И.Г. Коновальцева