Администрация  Грушевского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016                                                                                                                    № 180

ст. Грушевская.

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Грушевского сельского  поселения «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Грушевского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 27.09.2013г. № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Грушевского сельского поселения»  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Грушевского

сельского поселения                                                                              Н.Л. Онищенко

Постановление вносит

заместитель Главы Администрации

В.Н. Бандурин

Приложение

к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения

от 07.06.2016 № 180

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Грушевского сельского поселения»

по результатам за 2015 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось выделение средств в сумме 1631,0 тыс.рублей, фактически освоено в сумме 1630,9 тыс.рублей, в том числе:

из бюджета поселения 1410,6 тыс.рублей, освоено 1410,6 тыс.рублей,

из областного бюджета 220,3 тыс. рублей, освоено 220,3 тыс. рублей.

Целью Программы является обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог, обеспечение надлежащего санитарного состояния внутрипоселковых дорог и придорожных территорий Грушевского сельского поселения.

В качестве задач Программы определены:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них  на уровне, соответствующем категории дороги,   путем содержания дорог и сооружений на них;

-  сохранение протяженности  соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет ремонта  автомобильных дорог

В 2015 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- содержание дорог, в том числе зимнее содержание (очистка дорог от снега, мусора и грязи);

- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий (ямочный ремонт);

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий (грейдирование);

- выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения (дорожная разметка, установка и замена дорожных знаков);

- составление технических паспортов автомобильных дорог общего пользования.

Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач:

- создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог;

- обеспечение надлежащего санитарного состояния внутрипоселковых дорог и придорожных территорий;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет ремонта автомобильных дорог;

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, при экономии средств в размере  0.1 тыс.руб.

Сведения о результатах реализации муниципальной программы приведены в таблицах.

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной  программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2015 год план | 2015 год факт | Степень достижения целевых показателей КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат КБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог (км) общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 22,3 <*> | 22,3 <*> | 1 | 1 |  |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог (%) общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 100 | 100 | 1 | 1 |  |

<*> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

Раздел 2. Сведения о  реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1.Подпрограмма 2 «Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и повышение безопасности дорожного движения на территории Грушевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | содержание дорог, в том числе зимнее содержание (очистка дорог от снега, мусора и грязи) | Администрация Грушевского сельского поселения. Подрядные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог; - обеспечение надлежащего санитарного состояния внутрипоселковых дорог и придорожных территорий; | безопасная эксплуатация внутрипоселковых автомобильных дорог; надлежащее санитарное состояния внутрипоселковых дорог и придорожных территорий; |  |
| 1.2 | устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий (ямочный ремонт) | Администрация Грушевского сельского поселения. Подрядные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог; сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет ремонта автомобильных дорог | безопасная эксплуатация внутрипоселковых автомобильных дорог; сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет ремонта автомобильных дорог |  |
| 1.3 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий (грейдирование | Администрация Грушевского сельского поселения. Подрядные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. | поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. |  |
| 1.4 | выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения (дорожная разметка, установка и замена дорожных знаков | Администрация Грушевского сельского поселения. Подрядные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог | создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог |  |
| 1.5 | составление технических паспортов автомобильных дорог общего пользования | Администрация Грушевского сельского поселения. Подрядные организации | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Мониторинг технического состояния автомобильных дорог, создание условий для привлечения средств из областного и районного бюджетов | Мониторинг технического состояния автомобильных дорог, создание условий для привлечения средств из областного и районного бюджетов |  |

Раздел 3. Сведения  об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию

муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Расходы ( тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год план | 2015 Год факт | % исполнения |
| Программа | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | Заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения | 1631,0 | 1630,9 | 99,9 |
| Подпрограмма 1 | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт внутрипоселковых муниципальных дорог и тротуаров Грушевского сельского поселения» | Заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и повышение безопасности дорожного движения на территории Грушевского сельского поселения» | Заместитель главы Администрации Грушевского сельского поселения | 1631,0 | 1630,9 | 99,9 |

Начальник общего отдела и

земельно-имущественных отношений

Администрации Грушевского

сельского поселения                                                                                                           И.Г. Коновальцева