|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 26.12. | 2018 |  | № | 234 |
|  |  | ст.Грушевская |  |  |

Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

В соответствии с постановлениями  Администрации  Грушевского  сельского поселения от  04.12.2018 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»,  от 04.12.2018 № 192   «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Грушевского сельского поселения», от 04.12.2018 № 190 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Грушевского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» согласно приложению № 1.

2. Установить, что в ходе реализации данной программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Грушевского сельского поселения.

3. Признать утратившими силу постановления согласно приложению №2.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Администрации Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения» и на официальном сайте Администрации Грушевского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям с 01.01.2019г.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Грушевского сельского поселения И.Г.Коновальцеву.

Глава Администрации

Грушевского сельского поселения                                                Н.Л.Онищенко

Постановление вносит

Начальник отдела экономики

и финансов Администрации

Бутенкова С.И.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

от 26.12.2018 № 234

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

| Наименование Программы | – | «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный Исполнитель программы Соисполнители Программы Участники муниципальной программы; Администрация Грушевского сельского поселения. Подпрограммы муниципальной программы Программно-целевые инструменты муниципальной программы | _ _ – | Администрация Грушевского сельского поселения Нет Администрация Грушевского сельского поселения «Развитие информационных технологий»; отсутствуют |
| Цели муниципальной программы |  | развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Грушевского сельского поселения; получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий; повышение эффективности планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности Грушевского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами; обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области между собой, а также с населением и организациями путем использования электронной подписи; развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов исполнительной власти, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий; развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; разработка единых требований и программ повышения уровня квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников местного самоуправления в сфере использования информационных и телекоммуникационных технологий; формирование нормативной правовой базы, регламентирующей порядок и процедуры сбора, хранения и предоставления сведений, содержащихся в государственных информационных системах, обмена информацией в электронной форме между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, а также контроль за использованием государственных информационных систем; обеспечение информационной безопасности информационных систем |
| Целевые показатели муниципальной программы Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации; организация средств массовой информации для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности Администрации Грушевского сельского поселения и Собрания Депутатов по реализации полномочий местного самоуправления на территории Грушевского сельского поселения; установление обратной связи с населением поселения, изучение общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления; реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления Грушевского сельского поселения; Муниципальная программа реализуется с 2019 по 2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Основные направления _ мероприятия Программы: |  | обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации Грушевского сельского поселения; развитие и обеспечение функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия; обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Грушевского сельского поселения; мероприятия по защите информации в Грушевском сельском поселении. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования Программы – 8 795,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 600,0 тыс. рублей; 2020 год – 624,0 тыс. рублей; 2021 год – 757,1 тыс. рублей; 2022 год – 757,1 тыс. рублей; 2023 год – 757,1 тыс. рублей; 2024 год – 757,1 тыс. рублей; 2025 год – 757,1 тыс. рублей; 2026 год – 757,1 тыс. рублей; 2027 год – 757,1 тыс. рублей; 2028 год – 757,1 тыс. рублей; 2029 год – 757,1 тыс. рублей; 2030 год – 757,1 тыс. рублей; по источникам финансирования: местный бюджет – 8 795,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | – | реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления Грушевского сельского поселения |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

| Наименование Программы | – | «Развитие информационных технологий» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный Исполнитель программы Соисполнители Программы Участники муниципальной программы; Администрация Грушевского сельского поселения. Подпрограммы муниципальной программы Программно-целевые инструменты муниципальной программы | _ _ – | Администрация Грушевского сельского поселения Нет Администрация Грушевского сельского поселения «Развитие информационных технологий»; отсутствуют |
| Цели муниципальной программы |  | совершенствование системы информирования населения о деятельности администрации Грушевского сельского поселения; обеспечение развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Грушевского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | информирование о деятельности администрации Грушевского сельского поселения через средства массовой информации; обеспечение необходимого уровня информационной безопасности формируемого информационного общества в Грушевском сельском поселении |
| Целевые показатели муниципальной программы Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления поселения и иной официальной информации; организация средств массовой информации для доведения до сведения населения оперативной и достоверной информации о деятельности Администрации Грушевского сельского поселения и Собрания Депутатов по реализации полномочий местного самоуправления на территории Грушевского сельского поселения; Муниципальная программа реализуется с 2019 по 2030 год. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Основные направления _ мероприятия Программы: |  | обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации Грушевского сельского поселения; развитие и обеспечение функционирования региональной системы межведомственного электронного взаимодействия; обновление и содержание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Грушевского сельского поселения; мероприятия по защите информации в Грушевском сельском поселении. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования Программы – 8 795,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 600,0 тыс. рублей; 2020 год – 624,0 тыс. рублей; 2021 год – 757,1 тыс. рублей; 2022 год – 757,1 тыс. рублей; 2023 год – 757,1 тыс. рублей; 2024 год – 757,1 тыс. рублей; 2025 год – 757,1 тыс. рублей; 2026 год – 757,1 тыс. рублей; 2027 год – 757,1 тыс. рублей; 2028 год – 757,1 тыс. рублей; 2029 год – 757,1 тыс. рублей; 2030 год – 757,1 тыс. рублей; по источникам финансирования: местный бюджет – 8 795,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | – | реализация принципов гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправления Грушевского сельского поселения |

1. Общая характеристика текущего состояния

информационного общества

Развитие информационных технологий, систем электронного правительства и информационного общества в целом является условием и одновременно предпосылкой формирования экономики нового технологического уклада, основанного на производстве и использовании знаний, общественно-политической, социально-экономической и технологической интеграции Грушевского сельского поселения в единое информационное пространство. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.

Целями развития информационного общества являются:

повышение устойчивости общественного развития, благосостояния и качества жизни граждан;

повышение эффективности муниципального  управления.

Развитие информационного общества базируется на следующих принципах:

создание благоприятной среды для развития информационной инфраструктуры;

обеспечение доступа граждан к информации, к использованию информационно-коммуникационных технологий;

повышение уровня безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий.

Приоритеты в сфере развития информационного общества направлены на решение следующих задач:

развитие и широкое применение в деятельности органов местного самоуправления средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого и регионального порталов государственных и муниципальных услуг;

обеспечение информационной безопасности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования.

Принятие программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с реализацией мероприятий, направленных на развитие информационного общества, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением этих мероприятий.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы                          муниципальной программы

Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий;

Повышение качества учета и предоставления информации;

Развитие систем информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг гражданам;

Повышение оперативности и качества предоставления услуг;
              Повышение эффективности управления внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органа местного самоуправления за счет концентрации финансовых средств и централизации их использования.

- 3. Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

В рамках социально-экономического развития на период до 2030 года стратегически важной целью является развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития территории.

Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления.

Основными целями программы являются:

развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития;

повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов;

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач программы:

предоставление муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами;

развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления, основанных на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение информационной безопасности.

В рамках выполнения программы в 2019 – 2030 годах планируется:

обеспечить предоставление населению наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

обеспечить развитие и повышение качества предоставления сведений, необходимых органам местного самоуправления, организациям для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

обеспечить свободный доступ физических и юридических лиц к оказанию муниципальных услуг в электронном виде;

обеспечить полный переход на безбумажный электронный документооборот с использованием электронной подписи;

реализовать мероприятия по защите информации.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит:

совершенствовать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру органов местного самоуправления;

обеспечить полное предоставление муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, в электронном виде;

повысить уровень информированности руководителей органов местного самоуправления и улучшить качество принимаемых управленческих решений посредством внедрения единой геоинформационной системы и подключения к ней органов местного самоуправления.

Приложение

к муниципальной программе Грушевского

сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

Таблица № 1

Сведения

о показателях муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий», подпрограммы муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Развитие информационных технологий"

и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество должностных лиц, органов исполнительной власти Администрации Грушевского сельского поселения, имеющих ключ электронной подписи | штук | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Показатель 2. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, в том числе информационными | процентов | 70 | 70,0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение учета информации об информационных системах Администрации Грушевского сельского поселения | Администрация Грушевского сельского поселения | 2019 | 2030 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области информационных услуг. | Снижение уровня деятельности органов местного самоуправления |  | Показатели 1, 2 |
| - 2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации | Администрация Грушевского сельского поселения | 2019 | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг органами местного самоуправления физическим и юридическим лицам | Снижение оценки качества предоставляемых услуг |  | Показатели 1, 2 |

Таблица № 3

Расходы бюджета Грушевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | Администрация Грушевского сельского поселения | х | х | х | х | 8795,0 | 600,0 | 624,0 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 |
|  | Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |  | 8795,0 | 600,0 | 624,0 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение учета информации об информационных системах Администрации Грушевского сельского поселения | Администрация Грушевского сельского поселения | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации | Администрация Грушевского сельского поселения | х | х | х | х | 8795,0 | 600,0 | 624,0 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 |

Таблица № 4

Расходы

федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Грушевского сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы Муниципальная программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | Источник финансирования Администрация Грушевского сельского поселения | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | всего | 8795,0 | 600,0 | 624,0 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 |
|  |  | федеральный бюджет в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет ГСП | 8795,0 | 600,0 | 624,0 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | всего | 8795,0 | 600,0 | 624,0 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 |
|  |  | федеральный бюджет в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет ГСП | 128,4 | 600,0 | 624,0 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 | 757,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  | Приложение № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к постановлению Администрации Грушевского сельского поселения |  |  |  |  |
|  | от | 26.12. | 2018 | № | 234 |

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Грушевского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий».

2. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 23.12.2014 № 512 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»;

3. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 11.12.2015 № 765 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»;

4. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 21.12.2015 № 777 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»;

5. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 30.03.2016 № 82 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»;

6. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 30.01.2017 № 04 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»;

7. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 03.04.2018 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»;

8. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 22.01.2018 № 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»;

9. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 03.04.2018 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»;

10. Постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 12.10.2018 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушевского сельского поселения от 29.10.2013 № 154 «Об утверждении муниципальной  программы Грушевского сельского поселения «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий».