|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 20.10. | 2017 |  | № | 119 |
|  |  | ст.Грушевская |  |  |

Об утверждении муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении»

В соответствии с постановлениями  Администрации  Грушевского  сельского поселения от  27.09.2013г. № 109 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушевского сельского поселения»,  от 27.09.2013 № 112   «Об утверждении Перечня муниципальных программ Грушевского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Грушевского сельского поселения «Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении» согласно приложению № 1.

2. Установить, что в ходе реализации данной программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Грушевского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.

4. Опубликовать  настоящее  постановление в  средстве массовой информации Грушевского сельского поселения «Ведомости Грушевского сельского поселения».

5. Контроль за  выполнением  постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Грушевского сельского поселения С.А. Тарасова.

Глава Грушевского

сельского поселения                                                                       Н.Л. Онищенко

Проект вносит:

заместитель Главы Администрации

Администрации  С.А. Тарасов

Приложение №1

к  постановлению Администрации Грушевского сельского поселения

от 20.10.2017 № 119

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Грушевского сельского поселения

«Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении»

Паспорт

муниципальной  программы  Грушевского сельского поселения

«Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы |  | Администрация Грушевского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | «Формирование современной городской среды» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы |  | повышение уровня благоустроенности территории Грушевского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы |  | обеспечение функционирования и развития повышение уровня благоустроенности дворовых территорий и общественных территорий Грушевского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  | Доля благоустроенных объектов на территории Грушевского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2018 – 2022 годы Этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2022 годы составляет 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс.руб.; 2019 год – 0 тыс.руб.; 2020 год – 0 тыс.руб.; 2021 год – 0 тыс.руб.; 2022год – 0 тыс.руб. в том числе за счет средств федерального бюджета- 0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0 тыс.руб.; 2019 год – 0 тыс.руб.; 2020 год – 0 тыс.руб.; 2021 год – 0 тыс.руб.; 2022год – 0 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета- 0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0 тыс.руб.; 2019 год – 0 тыс.руб.; 2020 год – 0 тыс.руб.; 2021 год – 0 тыс.руб.; 2022год – 0 тыс.руб. за счет средств бюджета Грушевского сельского поселения (далее-местный бюджет) – 0тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 0 тыс.руб.; 2019 год – 0 тыс.руб.; 2020 год – 0тыс.руб.; 2021 год – 0 тыс.руб.; 2022год – 0 тыс.руб. за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс.руб.; 2019 год – 0 тыс.руб.; 2020 год – 0 тыс.руб.; 2021 год – 0 тыс.руб.; 2022год – 0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | повышение удовлетворенности населения Грушевского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания. |

Раздел I. Общая характеристика

В условиях повышенной техногенной нагрузки территории Грушевского сельского поселения, загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение населенных пунктов приобретает особое значение. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселения, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах.

Необходимость сохранения в чистоте воздуха и улучшения окружающей человека среды закреплена в Конституции Российской Федерации.

Территория Грушевского сельского поселения характеризуется среднем  уровнем благоустроенности, включая дворовые территории многоквартирных домов, общественные территории (площади, улицы, пешеходные зоны, иные территории) и места массового отдыха населения (парки¸ скверы, аллеи), что ухудшает условия проживания населения и приводит к социальной напряжённости.

Не только обновление дорожного полотна, организация и обеспечение безопасности дорожного движения, но и современное оформление и благоустройство прилегающих к многоквартирным домам территорий, в частности, дворов позволит изменить облик улиц в целом, сформировать современное общественное пространство.

Раздел II. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня  благоустроенности территории Грушевского сельского поселения.

1) создание условий для здоровой комфортной, удобной жизни жителей Грушевского сельского поселения;

2) повышение уровня благоустроенности  дворовых территорий и общественных территорий  Грушевского сельского поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 1 приложения 1к муниципальной программе.

Показатели, включенные в федеральный (региональный)  план статистических работ указаны в таблице 2 приложения 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 6 приложения 6 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1) создание условий для работы и отдыха жителей  Грушевского сельского поселения

2) повышение удовлетворенности населения  Грушевского сельского поселения  уровнем благоустроенности территории проживания.

Срок реализации муниципальной программы -  2018 – 2022 годы. Этапы муниципальной программы не выделяются.

Раздел I I I. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансовое обеспечение  муниципальной программы предполагается осуществить за счет привлечения финансирования из федерального, областного и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных средств.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере как на федеральном,  областном, муниципальном уровнях и уровне финансирования за счет внебюджетных источников, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы  представлена в таблице 3 приложения 1 к муниципальной программе

Информация о  бюджетах всех уровней, включая внебюджетные средства, представлена в таблице 7 приложения 1 к муниципальной программе.

Финансирование реализации мероприятий, с учетом доли финансового участия граждан Грушевского сельского поселения, осуществляется в объемах определенных Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее - Порядок), приведенного в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной  программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в таблице 1 приложения 1 к муниципальной  программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci =      ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации  муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

- если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как удовлетворительная;

- если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

1) если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

2) если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

1) если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

2)  если значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

3) значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Оценка эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы   представлены в таблице 6 приложения 1 муниципальной программе.

Раздел V. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Общее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы  возлагается на заместителя Главы Администрации Грушевского сельского поселения по вопросам ЖКХ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1)  подготавливает предложения о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы, а также конечных результатов ее реализации;

2) подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

3) подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Грушевского сельского поселения проект постановления Грушевского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Грушевского сельского поселения.

Участники муниципальной  программы:

1) организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с требованиями нормативных документов;

2) осуществляют реализацию мероприятий на основе договоров, заключаемых в установленном порядке  с подрядными организациями;

3) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

4) представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части реализации мероприятий, в которых предполагается их участие;

5) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации  муниципальной  программы.

Приложение 1

муниципальной  программы  Грушевского сельского поселения «Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении» на 2018-2020г.г.

Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных объектов на территории Грушевского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства | % | - | 76,9 | 78,1 | 80,8 | 82,4 | 83,9 |
| Подпрограмма «Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении на 2018-2020 годы» муниципальной программы Грушевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | - | 90,9 | 91,2 | 91,9 | 92,6 | 93,3 |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | - | 62,8 | 65,1 | 69,8 | 72,1 | 74,4 |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы <1>

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

<1> Для реализации муниципальной программы разработка новых муниципальных нормативных правовых актов не требуется.

Таблица 3

Расходы

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соиспольнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы в тыс руб. (годы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении на 2018-2020 годы | в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Грушевского сельского поселения | 951 | 0503 | ХХХХХХХХХ | ХХХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |

Таблица 5

Сведения

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля благоустроенных объектов на территории Грушевского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства | процент | Дбоб = КобПБ/Окот*100% | Дбоб - доля благоустроенных объектов на территории Аксайского городского поселения, от общего количества объектов благоустройства, требующих благоустройства КобПБ – количество благоустроенных объектов подлежащих благоустройству Окоб – общее количество объектов благоустройства |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процент | Плановые значения показателя рассчитываются по формуле: ДбДТмкд = КДТмкдПБ/ ОКДТмкд * 100% | ДбДТмкд - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов КДТмкдПБ - количество дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству ОКДТмкд - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процент | Дбот = КотПБ/Окот*100% | Дбот - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий КотПБ – количество благоустроенных общественных территорий подлежащих благоустройству Окот – общее количество общественных территрий |

Таблица 6

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

на территории  Грушевского сельского поселения

| № | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Грушевского сельского поселения | Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении на 2018-2020 годы |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7

Расходы

местного бюджета, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, участники | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселении на 2018-2020 годы | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<1> «объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета Грушевского сельского поселения на 2018 год   и плановый период 2019-2020 годов.

Приложение 2 к муниципальной программе Грушевского сельского поселения «Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселения» на 2018-2020 годы

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- Общие положения

      - Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных  лиц,  направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии), Методическими рекомендациями по подготовке государственных  программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114.

2.Настоящий  Порядок  регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму  финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

3. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,  расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

4. Под  формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц,  в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее одного процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ.

- Порядок финансового  участия заинтересованных лиц

5. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется нормативными правовыми актами Ростовской области и настоящим Порядком.

6. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Организация финансового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

- Условия аккумулирования и расходования средств

- При принятии решения на общем собрании собственников помещений  многоквартирного дома о финансовом участии  заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовых территорий,  денежные  средства заинтересованных лиц, перечисляются на  лицевой счет администратора дохода бюджета Аксайского городского поселения, открытого в установленном порядке в органах федерального казначейства.

- Администрация Аксайского городского поселения  заключает соглашения  с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий,  по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

- Объем денежных средств определяется сметным расчетом,  исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объемов работ, указанных в дизайн-проекте, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

- Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момент подписания соглашения.

Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

- Денежные средства заинтересованных лиц считаются поступившими в доход бюджета Администрации Грушевского сельского поселения  с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

- На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрация Грушевского сельского поселения, как получателя средств бюджета Грушевского сельского поселения, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой Грушевского сельского поселения  «Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселения» на 2018-2022 годы».

- Администрация Грушевского сельского поселения  обеспечивает  учет  поступивших  денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и ежемесячно публикует указанные данные на сайте Администрации Грушевского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет их в адрес общественной комиссии.

Расходование  аккумулированных  денежных  средств заинтересованных лиц осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовых территорий.

Расходование  аккумулированных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15. Администрация Грушевского сельского поселения осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

16. Администрация Грушевского сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами, в срок до 29 декабря текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- Контроль за соблюдением условий Порядка

17.Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения в сети «Интернет» осуществляет уполномоченная общественная комиссия.

18.Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Администрация Грушевского сельского поселения.

19.Органы государственного и муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Порядку  аккумулирования средств  заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Соглашение №_________

о долевом финансировании мероприятий  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Грушевского сельского поселение

Грушевское сельское поселение                             « __ » ___________20__ год

Администрация Грушевского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Администрации_______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________________________, именуемые в дальнейшем «Заинтересованное лицо», в лице ________________, действующего на основании_____________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с постановлением  Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 148 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», постановлением Администрации Аксайского городского поселения от _________ г. № __________ «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы, «Администрация» принимает на себя обязанности по организации и финансированию  работ по благоустройству дворовой территории расположенной по адресу:_______________________, а «Заинтересованное лицо» обязуется оплатить минимальную долю финансового участия заинтересованных лиц,  в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в размере не менее одного процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ.

1.2. Общий размер средств на финансирование работ, указанных в п. 1.1 Соглашения составляет  ________________ тыс. рублей, в том числе:

1.2.1. за счет средств  федерального бюджета  ___________ тыс. рублей;

1.2.2. за счет средств  областного бюджета  ___________ тыс. рублей;

1.2.3. за счет средств  местного бюджета  ___________ тыс. рублей;

1.2.4. за счет средств «Заинтересованного лица» ____________ тыс. рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. «Заинтересованное лицо» обязано:

2.1.1. Принять решение о финансовом участии в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

2.1.2. Перечислить на лицевой счет «Администрация » денежные средства в порядке, определенном условиями настоящего Соглашения.

2.2. «Заинтересованное лицо» имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за выполнением «Администрация» условий софинансирования мероприятий по выполнению работ по благоустройству дворовой территории.

2.2.2. Запрашивать у «Администрация» информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

2.3. «Администрация » обязано:

2.3.1. Принять и обеспечить учет, поступивших от «Заинтересованного лица» денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству.

2.3.2. Ежеквартально публиковать данные, указанные в п.2.3.1 настоящего Соглашения на сайте Администрации Грушевского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направлять в адрес общественной комиссии по формированию современной городской среды, созданной постановлением Администрации Грушевского сельского поселения  от 08.02.2017 № 116 «Об утверждении состава общественной комиссии по формированию современной городской среды» (далее - общественная комиссия).

2.3.3. Обеспечить перечисление денежных средств «Заинтересованного лица» на расчетный счет подрядной организации не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовой территории многоквартирных домов.

2.3.4. Обеспечить осуществление строительного надзора за ходом работ по благоустройству дворовой территории. Осуществить проверку актов выполненных работ (форма КС-2) в части соответствия фактическим объемам выполненных работ, правильности оформления, применения индексов и дефляторов.

2.3.5.Обеспечить возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году «Заинтересованному лицу» в срок и при условии, указанном в п. 5.5 настоящего Соглашения.

2.4. «Администрация » имеет право:

2.4.1. Запрашивать у «Заинтересованного лица» информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

3. Объем денежных средств, подлежащих перечислению и порядок аккумулирования денежных средств

3.1. Средства «Заинтересованного лица» перечисляются  на счет  «Администрации», открытый в территориальном органе федерального казначейства.

3.2. Условиями для перечисления средств «Заинтересованного лица» является наличие следующих документов:

- муниципальной  программы Грушевского сельского поселения , утвержденной в установленном порядке;

- протокола общего собрания о принятии решения на общем собрании собственников помещений  многоквартирного дома о финансовом участии  «Заинтересованного лица» в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню работ, включенного в дизайн-проект по благоустройству дворовой территории;

- проектной и (или) сметной документации на проведение работ по благоустройству дворовой территории с положительным заключением экспертизы.

3.3.Объем денежных средств перечисляемых «Заинтересованным лицом» на счет «Администрации» определен разделом 1 настоящего Соглашения.

3.4.Перечисление денежных средств «Заинтересованным лицом» осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момент подписания настоящего Соглашения.

3.5Денежные средства «Заинтересованного лица» считаются поступившими в доход бюджета Аксайского городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет «Администрации».

3.6. «Администрация » отражает данные средства по кодам доходов бюджетной классификации: (____________________) и направляет их в установленном порядке на  увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

3.7. Средства  местного бюджета и доля софинансирования от «Заинтересованного лица» имеют целевое назначение и не могут быть использованы «Администрацией» на иные цели.

4. Порядок расходования и возврата средств

4.1. «Администрация »  обеспечивает  учет  поступивших  денежных средств от «Заинтересованного лица» в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству.

4.2 Расходование  аккумулированных  денежных  средств «Заинтересованного лица» осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

4.3 Расходование  аккумулированных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория  которых подлежит благоустройству.

4.4 «Администрация » осуществляет перечисление средств «Заинтересованного лица» на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4.5. «Администрация »  обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, «Заинтересованному лицу» по реквизитам, указанным в настоящем  Соглашении, в срок до ___________________ при условии:

- экономии денежных средств;

-неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления «Заинтересованным лицом» доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5. Ответственность сторон

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих  из     настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. «Администрация » несет ответственность  за   результативность,   адресность и целевой   характер  использования  средств «Заинтересованного лица»,  полученных  в соответствии  с условиями  настоящего Соглашения.

5.3. Стороны обязуются не принимать в одностороннем порядке каких-либо действий, влияющих на выполнение условий настоящего Соглашения, либо ущемляющих интересы Сторон.

5.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением  Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 148 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», постановлением Администрации Грушевского сельского поселения  от _________ г. № __________ «Об утверждении муниципальной  программы Аксайского городского поселения   «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы,  действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств вызвано воздействием обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажорные обстоятельства).

О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении ее действия, сторона, ссылающаяся на них, должна незамедлительно сообщить другой стороне. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в разумный срок справками, выданными компетентными органами.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

5.6. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 4.5 настоящего Соглашения длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

6. Условия и порядок контроля

6.1 Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств «Заинтересованного лица», опубликованием данных о поступивших от «Заинтересованного лица» денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовая территория которых подлежит благоустройству, на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения в сети «Интернет» осуществляет общественная комиссия.

6.2 Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств «Заинтересованного лица» осуществляет «Администрация ».

7. Иные условия

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до _____________  года.

7.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон .

7.4. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

В случае невозможности урегулирования спора (разногласия), спор подлежит рассмотрению  в Арбитражном суде Ростовской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### 8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

| «Заинтересованное лицо» | «Администрация » |
| --- | --- |

________________/______________/         ________________/______________/

Приложение 3

к муниципальной программе Грушевского сельского поселения Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселения» на 2018-2020 годы

Порядок разработки, согласования и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

при включении предложений в Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселения на 2018-2020 годы муниципальной программы Грушевского сельского поселения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства  дворовых и общественных территорий при включении предложений в подпрограмму  Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселения» на 2018-2020 годы муниципальной программы Грушевского сельского поселения    (далее – Порядок) разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Правилами благоустройства  Грушевского сельского поселения,  в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды Грушевского сельского поселение.

2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

3. В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений  дворовых и  общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

II. Разработка дизайн-проектов

4.Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

5.Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

1) общая пояснительная записка;

2)  фотофиксация и описание существующих объектов;

3) описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).

6. Графическая часть включает в себя:

1)  схему планировочной организации земельного участка;

2) ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

3) план расстановки малых архитектурных форм  (далее — МАФ) и оборудования;

4) спецификацию МАФ и элементов;

5) 3D-визуализацию (не менее двух изображений).

7.При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

1) условия сложившейся застройки;

2) сеть внутридворовых пешеходных пространств следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

3) при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

8. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных пространств с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

III. Обсуждение дизайн-проектов

9.Дизайн-проекты размещаются на официальном сайте Администрации Грушевского сельского поселения  в сети «Интернет» для обсуждения населением.

10.В обсуждении дизайн-проектов принимают участие граждане, проживающие на территории Аксайского городского поселения.

11.Заинтересованные лица, или уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в  муниципальную программу могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемых к обсуждению.

12. Обращения принимаются в Администрации Грушевского сельского поселения  в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 12-00 часов до 13:40 часов) по адресу: ст.Грушевская, ул. Советская 265а. Телефон для справок: 8(86350) 3-56-46 и e-mail: sp02024@mail.ru.

13. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение большинством голосов принимает конкурсная комиссия, состав которой утвержден постановлением Администрации Грушевского сельского поселения в установленном порядке.

IV. Согласование и утверждение дизайн-проектов.

14. Обращения, поступающие в  Администрацию Грушевского сельского поселения на обсуждение общественной комиссией, подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

15. По итогам рассмотрения каждого из поступивших обращений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к согласованию и утверждению, либо - к отклонению.

16. По окончании принятия обращений общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

1) общее количество поступивших обращений;

2) количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

3) количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

17. На основании одобренных общественной комиссией дизайн-проектов, мероприятия  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Грушевского сельского поселения  включаются в перечень мероприятий  программы Формирование комфортной среды в Грушевском сельском поселения» на 2018-2020 годы.