| проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2012г. |  |  |  |  |  |  |  | # № |  |
| ст. Грушевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«Об утверждении отчета

о реализации долгосрочной целевой программы

«Комплексное благоустройство территории

муниципального образования

«Грушевское сельское поселение на

2010-2013 годы»

В соответствии с Постановлением Главы Грушевского сельского поселения  от 06.04.2010 г. № 139 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ Грушевского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных программ Грушевского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Комплексное благоустройство территории муниципального образования

«Грушевское сельское поселение на2010-2013 годы»   согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Грушевского сельского поселения Конюшинского А.Д.

Глава Грушевского сельского поселения                           З.Н. Матвеева

Приложение

к Постановлению Администрации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексное благоустройство территории муниципального образования

«Грушевское сельское поселение на2010-2013 годы»

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2012 ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  | 5207,9 | 4911,2 | 5,7% | 5207,9 | 0 | 73,8 | 5134,1 | 0 | 4911,2 | 0 | 73,8 | 4837,4 | 0 | 94,3% |
| Меро- приятие N 1 | Уличное освещение | тыс. руб. | 1933,6 | 1928,5 | 0,3% | 1933,6 | 0 | 0 | 1933,6 | 0 | 1928,5 | 0 | 0 | 1928,5 | 0 | 99,7% |
| Меро- приятие N 2 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | тыс. руб. | 1898,2 | 1636,1 | 13,8% | 1898,2 | 0 | 0 | 1898,2 | 0 | 1636,1 | 0 | 0 | 1636,1 | 0 | 86,2% |
| Меро- приятие N 3 | Озеленение | тыс. руб. | 400,0 | 399,5 | 0,1% | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 399,5 | 0 | 0 | 399,5 | 0 | 99,9% |
| Меро- приятие N 4 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | тыс. руб. | 976,1 | 947,1 | 0,3% | 976,1 | 0 | 73,8 | 902,3 | 0 | 947,1 | 0 | 73,8 | 873,3 | 0 | 97% |